СПІВРОБІТНИЦТВО З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створено у 1957 році. На сьогодні акціонерами ЄІБ є 27 країн Європейського Союзу. Європейський інвестиційний банк здійснює не тільки кредитну діяльність, але й виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу.

З 2004 року Україна розпочала співпрацю з Європейським інвестиційним банком щодо створення нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проектів.

Станом на 01 листопада  2025 року проектний портфель ЄІБ у державному секторі складає 27 діючих проектів загальним обсягом 4,751 млрд євро, з яких на стадії реалізації знаходиться 22 проекти на суму 4 млрд євро.

В рамках реалізації цих проектів станом на 01 листопада  2025 року вибрано 3 096,4 млн євро, в т .ч. у 2023 році - 261,74 млн євро, у 2024 році – 247,49 млн євро та у 2025 році – 46 млн євро

Крім того, станом на 01 листопада  2025 року на стадії реалізації  знаходяться 3 проекти загальним обсягом 34,61  млн євро, що фінансуються за рахунок Гранту Фонду Е5Р та Гранту Уряду Німеччини  (Розпорядник – ЄІБ), з яких вибрано 8,36 млн євро.

|  | Позики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Назва проекту | Сума позики в валюті позики | Валюта угоди | Стадія проекту | Дата початку проекту | Кінцева дата доступності коштів | Вибірка 2022 | Вибірка 2023 | Вибірка 2024 | Вибірка 2025 | Загальна вибірка | % |
|  | 1 | Проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську»* | 152,00 | EUR | реалізація | 25.10.2013 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,33 | 23% |
|  | 2 | Проект «Реабілітація гідроелектростанцій» | 200,00 | EUR | реалізація | 21.09.2012 | 31.12.2023 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100% |
|  | 3 | Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська»* | 150,00 | EUR | реалізація | 20.10.2008 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,45 | 75% |
|  | 4 | Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська»* | 175,00 | EUR | реалізація | 16.09.2011 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,70 | 42% |
|  | 5 | Проект «Європейські дороги України II» (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)»* (Завершений проект) |  | EUR | реалізація | 27.05.2011 | 31.07.2022 | 0,00 | 0,00 | 43,48 | 13,20 | 293,63 | 0% |
|  | 6 | Проект «Міський громадський транспорт України» | 200,00 | EUR | реалізація | 11.11.2016 | 11.05.2025 | 4,60 | 17,40 | 33,74 | 0,00 | 93,23 | 47% |
|  | 7 | Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» | 15,54 | EUR | реалізація | 02.02.2010 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 7,84 | 0,00 | 15,54 | 100% |
|  | 8 | Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» | 200,00 | EUR | реалізація | 22.12.2014 | 31.10.2025 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 144,60 | 72% |
|  | 9 | Проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації» (APEX) | 400,00 | EUR | реалізація | 24.12.2014 | 24.12.2022 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 413,30 | 103% |
|  | 10 | Проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» | 400,00 | EUR | реалізація | 23.07.2015 | 23.07.2025 | 100,00 | 11,74 | 11,43 | 0,00 | 179,07 | 45% |
|  | 11 | Проект «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» | 400,00 | EUR | реалізація | 28.12.2015 | 28.12.2023 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100% |
|  | 12 | Проект «Вища освіта України» | 120,00 | EUR | реалізація | 19.12.2016 | 31.12.2027 | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 62,00 | 52% |
|  | 13 | Проект «Модернізація української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»)» | 150,00 | EUR | реалізація | 19.12.2016 | 29.10.2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 67% |
|  | 14 | Проект «Розширення харківського метрополітену» (Проект «Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків»)* | 160,00 | EUR | реалізація | 11.12.2017 | 03.01.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  | 15 | Проект «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України» | 75,00 | EUR | реалізація | 09.07.2018 | 19.12.2027 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 67% |
|  | 16 | Проект «Транспортний зв’язок в Україні-Фаза І» | 50,00 | EUR | реалізація | 17.12.2018 | 22.09.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  | 17 | Проект «Європейські дороги України III» (проект «Розвиток транс’європейської транспортної мережі»)»* омобільних доріг на підходах до м. Києва)»* (Завершений проект) |  | EUR | реалізація | 22.11.2019 | 26.11.2025 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0% |
|  | 18 | Проект «Програма підвищення надійності підстанцій» | 136,00 | EUR | реалізація | 24.05.2018 | 31.12.2025 | 50,00 | 0,00 | 86,00 | 4,80 | 140,80 | 104% |
|  | 19 | Проект «Програма з відновлення України» | 340,00 | EUR | реалізація | 09.12.2020 | 09.12.2025 | 0,00 | 60,00 | 55,00 | 0,00 | 115,00 | 34% |
|  | 20 | Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні" | 300,00 | EUR | реалізація | 06.10.2020 | 18.10.2026 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 214,70 | 72% |
|  | 21 | Проект «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" (Гарантійна угода)» | 30,00 | EUR | реалізація | 06.10.2020 | 19.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  | 22 | Проект «Міський громадський транспорт України ІІ» | 200,00 | EUR | реалізація | 09.12.2020 | 19.09.2027 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50% |
|  | 23 | Проект"Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні" | 58,00 | EUR | реалізація | 15.12.2021 | 26.08.2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  | 24 | Проект «Програма відновлення України III» | 100,00 | EUR | реалізація | 11.06.2024 | 20.09.2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  | 25 | Проект «Розвиток аеропорту «Бориспіль» (Проект розвитку державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Реконструкція льотної зони № 2)» | 270,00 | EUR | Підготовка | 12.02.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  | 26 | Проект «Цифрові служби реагування на надзвичайні ситуації в Україні (Реалізація проекту системи реагування на надзвичайні ситуації за єдиним номером 112 з урахуванням потреб людей з інвалідністю)» | 40,00 | EUR | Підготовка | 29.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Проект «Програма відновлення України ІІІ» Транш В | 100,00 | EUR | реалізація | 09.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Проект «Відновлення водопостачання і водовідведення України» | 100,00 | EUR | реалізація | 09.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Проект "Відновлення транспортних мереж" | 230,00 | EUR | реалізація | 10.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  | 4 751,5 |  |  |  |  | 1 722,6 | 261,7 | 247,49 | 46,00 | 3 142,4 | 66% |
| Гранти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Проєкт «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) | 8,11 | EUR | реалізація | 19.10.2018 | 31.12.2026 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 5,1 | 63% |
|  | 2 | Проект «Вища освіта України» | 10,00 | EUR | реалізація | 17.12.2018 | 31.12.2025 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 33% |
|  | 3 | Проект «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» | 16,50 | EUR | Підготовка | 10.02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  | 34,61 |  |  |  |  | 0,00 | 3,81 | 3,25 |  | 8,36 | 24% |