| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3501000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3501480 |  |  |  |  | 0490 |  | Інформаційне забезпечення системи управління державними фінансами та електронної верифікації і моніторингу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Прозорі публічні фінанси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Побудова сучасної та ефективної системи управління інформаційними технологіями для забезпечення підтримки і подальшого цифрового розвитку ефективної та прозорої системи управління державними фінансами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення ІТ послуг СУДФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Забезпечення відкритості та зручності доступу до публічної інформації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Підтримка функціонування програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України та його розвиток. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Виявлення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних інформації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Створення та підтримка функціонування технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Супроводження, експлуатація та обслуговування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу (далі - інформаційно-аналітична платформа). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 | Забезпечення технічного адміністрування Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість як окремого інформаційного ресурсу та захист інформації Реєстру відповідно до законодавства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 113 333,8 | 0,0 | 113 333,8 | 112 881,7 | 0,0 | 112 881,7 | -452,1 | 0,0 | -452,1 |
| 1 | Установлення (інсталяція), розробка програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, веб- сторінок/сайтів/порталів), подальше його використання, супроводження та обслуговування ( у тому числі шляхом навчання користувачів) | 17 378,5 | 0,0 | 17 378,5 | 17 254,6 | 0,0 | 17 254,6 | -123,9 | 0,0 | -123,9 |
| На 2025 рік по зазначеному напряму використання бюджетних коштів було заплановано придбання моніторів та периферійного комп’ютерного обладнання. Проте зазначене придбання не відбулося у зв’язку з відсутністю тендерних пропозицій, які б повною мірою відповідали б встановленим технічним вимогам. У результаті виникла економія коштів у розмірі 116,6 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крім того, під час проведення закупівлі послуг з постачання примірників комп’ютерної програми Cisco Duo Essentials Edition через систему державних закупівель «ProZorro» вартість закупівлі була знижена, що призвело до економії коштів у розмірі 7,3 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Створення системи технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації | 412,2 | 0,0 | 412,2 | 112,2 | 0,0 | 112,2 | -300,0 | 0,0 | -300,0 |
| Відхилення показника від запланованого виникло у зв’язку з тим, що на 2025 рік було заплановано кошти на проведення додаткової державної експертизи побудованої КСЗІ ІАПЕВМ, яка відповідно до рішення експертної ради з питань державної експертизи у сфері технічного захисту інформації (протокол № 07-2022 від 15.03.2022) та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» має бути проведена протягом шести місяців після припинення воєнного стану в Україні. У зв’язку з продовженням воєнного стану в Україні проведення зазначеної експертизи є неможливим, тому невикористаний залишок коштів склав 300,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розроблення аналітичних моделей та налаштування програмного забезпечення для їх функціонування | 402,2 | 0,0 | 402,2 | 402,2 | 0,0 | 402,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Адміністрування (обслуговування) IT-інфраструктури Міністерства фінансів України | 27 849,7 | 0,0 | 27 849,7 | 27 841,7 | 0,0 | 27 841,7 | -8,0 | 0,0 | -8,0 |
| На 2025 рік по зазначеному напряму використання бюджетних коштів було заплановано придбання послуги з надання права користування (підписки) програмним забезпеченням MobaXterm, проте у зв’язку з тривалістю погоджувальних та організаційних процедур закупівлі зазначене придбання не відбулося, що призвело до економії коштів у розмірі 8,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | Адміністрування, супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) інформаційно- аналітичних систем Міністерства фінансів України (далі - ІАС Мінфіну) | 55 252,1 |  | 0,0 | 55 252,1 | 55 232,0 |  | 0,0 | 55 232,0 |  | -20,1 | 0,0 | -20,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 2025 рік по зазначеному напряму було заплановано придбання периферійного комп’ютерного обладнання. Проте зазначене придбання не відбулося у зв’язку з відсутністю тендерних пропозицій, які б повною мірою відповідали б встановленим технічним вимогам . У результаті виникла економія коштів у розмірі 6,8 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крім того, виникла економія у розмірі 13,3 тис. грн. на оплату послуг з перезарядки картриджів, оскільки наявний залишок витратних матеріалів попередніх періодів, дозволив забезпечити безперебійну роботу оргтехніки без додаткових закупівель у поточному році. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Аналіз технічних вимог та бізнес-аналіз ділових процесів СУДФ | 5 728,4 |  | 0,0 | 5 728,4 | 5 728,4 |  | 0,0 | 5 728,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Підтримка систем інформаційної безпеки програмно- апаратного комплексу Міністерства фінансів України | 6 010,7 |  | 0,0 | 6 010,7 | 6 010,7 |  | 0,0 | 6 010,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Організація та проведення підвищення рівня кваліфікації працівників | 300,0 |  | 0,0 | 300,0 | 299,9 |  | 0,0 | 299,9 |  | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Відхилення показника від запланованого виникло внаслідок уточнення фактичної вартості освітніх послуг на момент укладання договору у зв’язку з цим економія коштів склала 0,1 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Кількість установ, залучених до адміністрування та супроводження інформаційно-аналітичної платформи | одиниць | Постанова КМУ від 18.02.2016 № 137, розпорядження КМУ від 11.02.16 № 101-р |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 0,0 |  |

| 2 | Кількість установ, залучених до адміністрування, супроводження та обслуговування інформаційно-аналітичних систем Міністерства фінансів України | одиниць | Розпорядження КМУ від 17.11.2021 № 1467-р | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кількість установ, залучених до проведення державної експертизи у сфері технічного захисту інформації | одиниць | Договір, внутрішньогосподарський облік | 1,0 | 0,0 | -1,0 |
| 4 | Кількість підсистем інформаційно-аналітичної платформи, що підлягають установленню (інсталяції), супроводженню та обслуговуванню | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
| 5 | Кількість інформаційно-аналітичних систем, що підлягають адмініструванню, супроводженню та обслуговуванню | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 11,0 | 11,0 | 0,0 |
| 6 | Кількість систем захисту програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України, що підлягають адмініструванню | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 7 | Кількість електронних кабінетів головних розпорядників коштів державного бюджету, що підтримуються в АІС «ГРК-ВЕБ» | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 85,0 | 85,0 | 0,0 |
| 8 | Кількість працівників адміністратора, які потребують підвищення рівня кваліфікації | осіб | Договір, акт наданих послуг | 15,0 | 61,0 | 46,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Відхилення показника «Кількість установ, залучених до проведення державної експертизи у сфері технічного захисту інформації» від запланованого пояснюється тим, що на 2025 рік передбачено кошти на проведення додаткової державної експертизи побудованої КСЗІ інформаційно-аналітичної платформи і ця експертиза має бути проведена протягом шести місяців після закінчення військового стану в Україні, відповідно до рішення експертної ради з питань державної експертизи у сфері технічного захисту інформації (протокол №07-2022 від 15.03.2022) та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 №303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану". Оскільки військовий стан в Україні продовжено, не можливо провести зазначену експертизу. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Відхилення показника "Кількість працівників адміністратора, які потребують підвищення рівня кваліфікації" пояснюється тим, що кількість працівників, які потребують підвищення кваліфікації, виявилася більшою від запланованої через уточнення потреб під час аналізу компетенцій персоналу та необхідність проходження практикумів і семінарів, передбачених програмою розвитку персоналу адміністратора на 2025 рік. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість завантажених для первинної обробки записів інформації | тис. одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 2 500 000,0 | 3 411 123,9 | 911 123,9 |
| 2 | Кількість виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних | тис. одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 3 700,0 | 9 859,5 | 6 159,5 |
| 3 | Кількість виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат та достовірність звітів про медичні послуги | тис. одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 900,0 | 2 285,8 | 1 385,8 |

| 4 | Кількість розроблених методик верифікації для аналітичних моделей | одиниць | Акт наданих послуг, внутрішньогосподарський облік | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Кількість автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних суб'єктів надання інформації, з якими забезпечено обмін даними | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 38,0 | 38,0 | 0,0 |
| 6 | Кількість центрів обробки даних програмно- апаратного комплексу Міністерства фінансів України, що підлягають адмініструванню | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 7 | Кількість робочих станцій користувачів, що підлягають адмініструванню | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 8 | Кількість органів місцевого самоврядування підключених до Інформаційно-аналітичної системи управління планування та виконанням місцевих бюджетів "LOGICA" | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 12 100,0 | 13 393,0 | 1 293,0 |
| 9 | Кількість систем актуалізованих в рамках супроводу ІАС Мінфіну | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 10 | Тривалість створення щоденних резервних копій баз даних | годин | Внутрішньогосподарський облік | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 11 | Тривалість відновлення працездатності інформаційно-комунікаційної системи Мінфіну адміністратором | млн. осіб | Внутрішньогосподарський облік | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 12 | Кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, які здійснюють обмін електронними документами з Мінфіном із застосуванням АІС «ГРК-ВЕБ» | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 85,0 | 85,0 | 0,0 |
| 13 | Кількість рішень оптимізації/цифровізації ділових процесів СУДФ | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 14 | Реінжиніринг бізнес-процесів окремих суб’єктів системи управління державними фінансами | одиниць | Внутрішньгосподарський облік | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Відхилення показника "Кількість завантажених для первинної обробки записів інформації" пояснюється тим, що у 2025 році було розпочато отримання інформації від Національної служби здоров’я України з Реєстру пацієнтів, отримано інформацію від Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру про отримувачів бюджетних субсидій, отримано інформацію від Міністерства економіки України про отримувачів одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка», розпочато отримання інформації з Державної міграційної служби про документи для виїзду за кордон на постійне місце проживання, отримання інформації з Реєстру пошкодженого та знищеного майна про заявки про отримання компенсації. Це призвело до збільшення фактичної кількості завантажених для первинної обробки записів інформації. |  |  |  |  |  |  |

| 2. Відхилення показника "Кількість виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних" пояснюється тим, що, у 2025 році було розпочато отримання інформації від Національної служби здоров’я України з Реєстру пацієнтів, отримано інформацію від Міністерства аграрної політики та продовольства України про отримувачів бюджетних субсидій, отримано інформацію від Міністерства економіки України про отримувачів одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка», розпочато отримання інформації з Реєстру пошкодженого та знищеного майна про заявки про отримання компенсації, розпочато отримання інформації від Міністерства молоді та спорту України про отримувачів довічних і дворічних державних стипендій для видатних діячів фізичної культури і спорту, отримання інформації від Міністерства охорони здоров’я про отримувачів довічних і дворічних державних стипендій для видатних діячів охорони здоров’я, отримання інформації від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України про отримувачів довічних і дворічних державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва для здійснення верифікації, а також завдяки вдосконаленню алгоритмів верифікації, розробці 9 нових правил верифікації щодо виявлення невідповідностей у реєстрах та базах даних, що призвело до збільшення фактичної кількості таких невідповідностей. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Відхилення показника "Кількість виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат та достовірність звітів про медичні послуги" пояснюється тим, що, у 2025 році було розпочато отримання інформації від Національної служби здоров’я України з Реєстру пацієнтів, отримано інформацію від Міністерства аграрної політики та продовольства України про отримувачів бюджетних субсидій, отримано інформацію від Міністерства економіки України про отримувачів одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка», розпочато отримання інформації з Реєстру пошкодженого та знищеного майна про заявки про отримання компенсації, розпочато отримання інформації від Міністерства молоді та спорту України про отримувачів довічних і дворічних державних стипендій для видатних діячів фізичної культури і спорту, отримання інформації від Міністерства охорони здоров’я про отримувачів довічних і дворічних державних стипендій для видатних діячів охорони здоров’я, отримання інформації від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України про отримувачів довічних і дворічних державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва для здійснення верифікації, а також завдяки вдосконаленню алгоритмів верифікації, розробці 111 нових правил верифікації щодо визначення права на отримання та розмір державних виплат, вдосконаленню алгоритмів ідентифікації отримувачів державних виплат, що призвело до збільшення фактичної кількості таких невідповідностей. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Відхилення показника «Кількість органів місцевого самоврядування підключених до Інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA»» пояснюється вдосконаленням та розширенням функціоналу системи, у зв’язку з чим збільшується кількість користувачів Інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA». |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середні витрати на обробку 1000 записів інформації, що підлягають завантаженню на первинній обробці | гривень | Внутрішньогосподарський облік | 0,3 | 0,2 | -0,1 |
| 2 | Середні витрати на розробку методики верифікації державних виплат/перевірки достовірності звітів про медичні послуги для аналітичних моделей | гривень | Внутрішньогосподарський облік | 57 457,0 | 57 457,0 | 0,0 |
| 3 | Середні витрати на налаштування та забезпечення обміну інформацією з автоматизованими інформаційними системами, реєстрами, базами даних | гривень | Внутрішньогосподарський облік | 66 597,4 | 66 150,8 | -446,6 |
| 4 | Середні витрати на установлення (інсталяцію), супроводження та обслуговування підсистеми інформаційно-аналітичної платформи | гривень | Внутрішньогосподарський облік | 1 080 184,6 | 1 072 429,5 | -7 755,1 |
| 5 | Середні витрати на організацію технічного захисту 1000 записів інформації | гривень | Внутрішньогосподарський облік | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
| 6 | Середні витрати на оплату послуг з підвищення рівня кваліфікації одного працівника адміністратора | гривень | Внутрішньогосподарський облік | 20 000,0 | 4 916,4 | -15 083,6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зменшення середніх витрат на обробку 1000 записів, що підлягають завантаженню та первинній обробці, пояснюється збільшенням обсягу завантажених даних. |  |  |  |  |  |  |

| 2. Зменшення середніх витрат на налаштування та забезпечення обміну інформацією з автоматизованими інформаційними системами, реєстрами, базами даних пояснюється тим, що для роботи за цим напрямом планувалось залучення більшої кількості працівників, ніж фактично працювало. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Зменшення середніх витрат на установлення (інсталяцію), супроводження та обслуговування підсистеми інформаційно-аналітичної платформи пояснюється тим, що за цим напрямом планувалось залучення більшої кількості працівників, ніж фактично працювало. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Зменшення середніх витрат на організацію технічного захисту 1000 записів інформації пояснюється збільшенням обсягу завантажених даних для первинної обробки записів. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Зменшення середніх витрат на оплату послуг з підвищення рівня кваліфікації одного працівника адміністратора пояснюється збільшенням фактичної кількості працівників адміністратора, які пройшли підвищення кваліфікації. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Частка виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання і розмір державних виплат та достовірність звітів про медичні послуги у загальній кількості оброблених записів інформації | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 2 | Частка виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних у загальній кількості оброблених записів інформації | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 3 | Забезпечення рівня доступності центрів обробки даних програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 98,0 | 98,0 | 0,0 |
| 4 | Відсоток опрацювання звернень користувачів програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 5 | Забезпечення рівня функціонування Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6 | Питома вага (частка) головних розпорядників коштів, які здійснюють обмін електронними документами з Мінфіном із застосуванням АІС «ГРК-ВЕБ» | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 7 | Рівень доступності користувачів до інформаційно-аналітичної системи «Управління державним боргом» | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Збільшення частки виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних у загальній кількості оброблених |  |  |  |  |  |  |
| записів інформації зумовлено збільшенням кількості джерел інформації про одержувачів державних виплат та отриманням інформації з Реєстру пацієнтів у 2025 році. |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники за бюджетною програмою за КПКВК 3501480 в основному виконані. Відхилення за окремими показниками зумовлені розширенням переліку інформаційних ресурсів, підключених до систем електронної верифікації, зростанням кількості органів місцевого самоврядування, підключених до Інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA», а також суттєвим збільшенням обсягів завантажених для первинної обробки записів інформації, зростанням кількості виявлених невідповідностей у реєстрах і базах даних, у тому числі таких, що впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також на достовірність звітів про медичні послуги, що свідчить про підвищення ефективності алгоритмів верифікації та якості аналітичної обробки даних, та зменшенням окремих середніх витрат. |  |  |  |  |  |  |

| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За бюджетною програмою за КПКВК 3501480 " Інформаційне забезпечення системи управління державними фінансами та електронної верифікації і моніторингу" у Державному бюджеті України на 2025 рік затверджено кошти у розмірі 113 333,8 тис. грн., касові видатки складають 112 881,7 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основні заходи, реалізовані в межах виконання завдань бюджетної програми у 2025 році: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установлення (інсталяція), розробка програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, веб-сторінок/сайтів/порталів), подальше його використання, супроводження та обслуговування (у тому числі шляхом навчання користувачів) |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснено супроводження та обслуговування 13 підсистем інформаційно-аналітичної платформи; забезпечено обмін інформацією з 38 електронними реєстрами і базами даних суб’єктів надання інформації, внаслідок чого до інформаційно-аналітичної платформи завантажено 3 411 123,9 тис. записів інформації; завдяки вдосконаленню алгоритмів верифікації, розробці нових правил верифікації, вдосконаленню алгоритму ідентифікації отримувачів державних виплат було підвищено якість верифікації і, як результат, виявлено 9 859,5 тис. невідповідностей у реєстрах та базах даних та 2 285,8 тис. невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат та достовірність звітів про медичні послуги. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Адміністрування екосистеми Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовжено впровадження платформи HashiCorp Vault у процеси безперервної інтеграції та доставки (CI/CD) для централізованого управління секретами та підвищення рівня безпеки процесів DevOps. Виконано повну міграцію на нову версію системи GitLab із перенесенням репозитаріїв, процесів безперервної інтеграції та доставки, а також усуненням технічних проблем. Проведено аналіз та усунення збоїв у процесах розгортання та автоматизації програмних компонентів. Оновлено операційні системи та програмне забезпечення віртуальних машин, зокрема здійснено переходи на Oracle Linux 9.6, а також оновлено MESOS, NGINX, Zabbix, Grafana, Prometheus, Kibana та Elasticsearch. Забезпечено постійний моніторинг і підтримку підсистем, налаштування доступу користувачів, адміністрування інфраструктури та контейнерних середовищ, а також створення аналітичних дашбордів у системі Kibana для інтеграції з державними органами. Здійснено моніторинг і оптимізацію баз даних SAP IQ, SAP Adaptive Server Anywhere, MongoDB та PostgreSQL, організовано резервне копіювання та валідацію даних. Створено процеси безперервної інтеграції та доставки для сервісів обміну даними з державними органами та переведено сервіси на використання захищених змінних для доступу до баз даних. Проведено оновлення кваліфікованих електронних підписів, доопрацьовано вебінтерфейс превентивної верифікації та надано 474 консультації користувачам. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Розробка та налаштування алгоритмів верифікації та моніторингу державних виплат, а також регламентних процесів їх здійснення |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечено розробку, реєстрацію, тестування та автоматизацію алгоритмів для поточної та превентивної верифікації даних, що впливають на визначення права на державні виплати та їх розмір, а також для перевірки достовірності звітів про медичні послуги. Алгоритми охоплюють виявлення недостовірних персональних даних, встановлення фактів смерті, виїзду на постійне місце проживання за кордон, недійсності документів, наявності санкцій або судимостей, а також перевірку відповідності права власності на нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, даних про освіту, міграційний статус, склад домогосподарства, доходи, працевлаштування, участь у навчанні та статус внутрішньо переміщених осіб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доопрацьовано алгоритми для виявлення подвійних виплат, дублювання даних та невідповідностей у державних реєстрах. Оновлено алгоритми у зв’язку зі змінами у формі податкової звітності за формою 4ДФ, змінами у структурі даних Державної митної служби України та впровадженням контролю коректності виконання SQL скриптів у системі керування базами даних SAP IQ. Забезпечено супровід регламентних процесів, включно з верифікацією інформації про педагогічних працівників за даними Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту та Єдиної державної електронної бази з питань освіти, формуванням запитів до Єдиного державного демографічного реєстру, отриманням актових записів про народження, формуванням запитів до Державної податкової служби України та Міністерства внутрішніх справ України, а також доопрацюванням щомісячної ретроспективної верифікації даних Реєстру пацієнтів Національної служби здоров’я України. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведено моніторинг виконання регламентних процесів, аналіз відповідей на рекомендації від Міністерства соціальної політики України, Державного центру зайнятості, Пенсійного фонду України, Міністерства освіти і науки України та інших установ. Забезпечено контроль синхронізації даних між системами керування базами даних SAP IQ, SAP Adaptive Server Anywhere та MongoDB та усунено помилки, що виникали при синхронізації довідників і системних таблиць. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Налагодження інформаційної взаємодії з суб’єктами надання інформації |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроблено, впроваджено, вдосконалено та забезпечено експлуатацію прикладних програмних інтерфейсів для автоматизованої інформаційної взаємодії з державними органами через систему електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів та інші канали обміну. Оновлено клієнтські Java бібліотеки сервісів до версії 17.0, модернізовано 15 сервісів. Забезпечено роботу сервісів інформаційної взаємодії: Реєстром пошкодженого та знищеного майна, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним демографічним реєстром, державними реєстрами податкових, митних, освітніх, трудових, міграційних та інших даних, необхідних для верифікації державних виплат. |  |  |  |  |  |  |  |

Налагоджено постійний моніторинг і підтримку завантаження даних через Apache NiFi. Забезпечено регулярне отримання та обробку інформації від Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства соціальної політики України, Державного центру зайнятості, Пенсійного фонду України, Національної служби здоров’я України, Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Державної митної служби України.

Підготовлено пропозиції до технічних протоколів інформаційної взаємодії між Міністерством фінансів України та суб’єктами надання інформації щодо форматів даних, структури та каналів обміну для Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Пенсійного фонду України, Міністерства освіти і науки України, Національної служби здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства розвитку громад та територій України та інших органів.

1.4. Інформаційно-аналітичне забезпечення

Підготовлено та оновлено аналітичні звіти за результатами перевірки даних електронної системи охорони здоров’я, Реєстру пацієнтів та результатів поточної й превентивної верифікації державних виплат. Сформовано аналітику щодо чисельності педагогічних працівників за даними Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту та Єдиної державної електронної бази з питань освіти, у розрізі областей, кодів бюджетів, прифронтових територій та з урахуванням перебування працівників за кордоном у 2022–2025 роках.

Удосконалено процес формування звітності щодо рекомендацій, на які не було надано остаточних відповідей понад 90 днів, і забезпечено щомісячне формування таких матеріалів для Міністерства соціальної політики України, Пенсійного фонду України та Державного центру зайнятості. Розроблено автоматизоване формування аналітики за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо працівників та здобувачів освіти.

2. Складено 7 методик розробки моделей (алгоритмів) верифікації та моніторингу державних виплат.

3. Виконано комплекс заходів технічного захисту інформації інформаційно-аналітичної платформи що запобігли несанкціонованому доступу, модифікації чи блокуванню даних.

4. Підтримка, моніторинг та розвиток ІТ-інфраструктури Міністерства фінансів України

Забезпечено безперебійну роботу ключових інформаційних ресурсів Міністерства фінансів України, зокрема систем електронного документообігу, бюджетного планування, управління державним боргом, електронної верифікації, аналітичних платформ, державних реєстрів і вебпорталів.

Здійснено адміністрування 1 500 робочих станцій користувачів, забезпечено оновлення операційних систем та прикладного програмного забезпечення.

Надано комплексну технічну підтримку користувачам, у межах якої встановлено та підключено 129 нових робочих місць, опрацьовано 7 986 звернень, вирішено 5 694 інциденти та забезпечено підтримку у позаробочий час.

Виконано оновлення операційних систем з Windows 10 на Windows 11 на 1 200 робочих станціях, а також здійснено планові оновлення офісного та спеціалізованого програмного забезпечення.

Проведено модернізацію 49 персональних комп’ютерів і розширення структурованої кабельної мережі із організацією 143 нових точок підключення.

Забезпечено функціонування систем антивірусного захисту, опрацьовано понад 2,5 млн подій моніторингу та проаналізовано 1 546 загроз.

Здійснено адміністрування середовища віртуалізації VMware, створено 100 нових віртуальних машин, оновлено програмні компоненти та виконано оптимізацію ресурсів.

Проведено комплексне адміністрування систем керування базами даних Oracle, включно з оновленням версій, резервним копіюванням, міграцією середовищ та відновленням даних.

Забезпечено стабільну роботу серверів на базі операційних систем Windows і Linux, виконано їх регулярне оновлення, налаштування та вирішення інцидентів.

Реалізовано заходи з адміністрування систем резервного копіювання, реплікації та відновлення даних для забезпечення безперервності функціонування інформаційних систем.

Проведено модернізацію серверного обладнання та систем зберігання даних, включно з оновленням прошивок, BIOS, компонентів SAN і усуненням технічних несправностей.

Виконано комплекс робіт із забезпечення захищеного міжвідомчого електронного обміну даними, налаштування шлюзів безпечного обміну та інтеграційних сервісів.

Реалізовані заходи сприяли підвищенню надійності, безпеки та ефективності функціонування ІТ-інфраструктури Міністерства фінансів України.

Забезпечено адміністрування трьох центрів обробки даних програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України, включно з підтримкою серверної, мережевої та інженерної інфраструктури.

5. Забезпечено підтримку систем інформаційної безпеки програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України:

Забезпечено адміністрування 5 систем інформаційного захисту програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України - Система SIEM, система Zabbix 7, система Akamai, системи захисту на базі програмного забезпечення виробника Cisco, зовнішній захист DDoS.

Проведено комплексний аналіз загроз та інцидентів інформаційної безпеки, отриманих із систем моніторингу та системи керування подіями безпеки Міністерства фінансів України, а також від Оперативного центру реагування на кіберінциденти Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державного центру кіберзахисту та Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України. Заблоковано 12 IP адрес, що здійснювали сканування або атаки на інформаційні ресурси. Опрацьовано матеріали Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України щодо кіберзагроз UAC 0173, UAC 0212, UAC 0200, UAC 0226, UAC 0219, UAC 0001 та UAC 0099, за результатами чого заблоковано шкідливі IP адреси, DNS імена, сигнатури та файли, а ключові індикатори компрометації внесено до бази репутації антивірусу. Опрацьовано шість звітів системи виявлення вразливостей Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та вирішено 54 інциденти, зафіксовані Ситуаційним центром забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України.

Здійснено оновлення та адміністрування системи керування інформаційною безпекою Wazuh, зокрема виконано встановлення нових версій, оновлення компонентів, інтеграцію з платформою MISP, налаштування декодерів, нових джерел даних і дашбордів, а також оптимізацію політик зберігання індексів. Проведено щоденний моніторинг та налаштування системи Zabbix, опрацьовано події моніторингу, додано нові метрики, тригери та журнали подій Active Directory, налаштовано моніторинг широкого спектра серверного та мережевого обладнання, систем резервного копіювання, систем зберігання даних та внутрішніх сервісів. Забезпечено багатоетапні оновлення системи Zabbix до версій від 7.0.8 до 7.0.21.

Виконано адміністрування систем захисту Міністерства фінансів України, включно з блокуванням шкідливих IP адрес у системах DDoS захисту, оновленням конфігурацій Cloud WAF виробника Akamai та оптимізацією DNS записів. Забезпечено постійне оновлення баз даних вразливостей, сигнатур та політик у системах Cisco FirePower, Cisco Secure Network Analytics, Cisco ESA, Cisco WSA, Cisco ISE та Cisco Umbrella, у тому числі встановлення рекомендованих виробником патчів, оновлень та параметрів безпеки. Проведено аналіз антиспам та антивірусних подій, налаштовано журнали авторизації та додаткові механізми контролю кіберзагроз.

6. Забезпечено безперебійне функціонування, адміністрування, супроводження та обслуговування 11 інформаційно-аналітичних систем Міністерства фінансів України, а саме:

6.1. Інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» (далі - ІАС «LOGICA») - адміністровано 13 393 користувачів-органів місцевого самоврядування підключених до неї. Проведено щоденний аналіз журналів імпорту даних від Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України та системи «Прозорий бюджет» (365 перевірок). Забезпечено стабільний обмін даними з іншими інформаційними системами, реалізовано 195 подій інтеграції та автоматизовано щомісячне завантаження ключових наборів даних.

Актуалізовано 67 звітів і 9 журналів відповідно до змін у законодавстві, усунено технічні помилки, удосконалено логічні перевірки, оновлено аналітичні модулі, візуалізації та механізми формування звітності. Запроваджено нові зведені звіти та електронний документообіг із накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Здійснено 19 оновлень платформи IT-Enterprise, забезпечено контроль працездатності системи ІАС «LOGICA». Надано 157 консультацій розробникам місцевого рівня та 25 – з адміністрування доступів користувачів. Проведено 24 робочі наради з Міністерством фінансів України.

Реалізовано нові механізми завантаження даних органами місцевого самоврядування, створено нові форми та зведені звіти щодо розподілу вільних залишків і перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів, а також оновлено форми бюджетних запитів відповідно до чинного законодавства.

6.2 Автоматизованої інформаційної системи «Держбюджет» (далі - АІС «Держбюджет») - адміністровано 85 розпорядників бюджетних коштів підключених до АІС «Держбюджет».

Забезпечено актуалізацію, стабільне функціонування та розвиток АІС «Держбюджет» відповідно до змін нормативно-правової бази та потреб Міністерства фінансів України. Проведено оновлення алгоритмів обробки даних, форм введення та звітності, актуалізовано довідники, удосконалено механізми формування та аналізу бюджетних показників, реалізовано логічний контроль і візуалізацію даних, а також усунено виявлені технічні недоліки. Забезпечено безперебійну роботу підсистем складання проєкту Державного бюджету, розпису та змін до нього, аналізу виконання бюджетів, переходу на новий бюджетний рік і формування звітності. Надано консультаційну та технічну підтримку користувачам, виконано адміністрування робочих місць, налаштування доступів, оновлення програмного забезпечення та інтеграцію з інформаційними ресурсами Державної казначейської служби України. Забезпечено оперативне усунення помилок, стабільну роботу системи та своєчасне формування аналітичної і звітної інформації.

6.3. Інтегрована інформаційно-аналітична система «Прозорий бюджет»:

Забезпечено актуалізацію та стабільне функціонування вебпорталу Інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет». Проведено регулярне оновлення показників виконання державного та місцевих бюджетів, даних бюджетного процесу, проєкту Державного бюджету на 2026 рік, а також аналітичних і візуальних матеріалів. Забезпечено підтримку сервісів пошуку та вивантаження даних, прикладного програмного інтерфейсу (API), коректне оприлюднення паспортів бюджетних програм та відповідність мапінгу між бюджетними класифікаціями.

Реалізовано функціональні доопрацювання вебпорталу відповідно до вимог Міністерства фінансів України та користувачів, зокрема оновлення розділу «Розпорядники», удосконалення фільтрів, відображення дат реєстрації та виключення, налаштування відображення прогнозів місцевих бюджетів, виправлення технічних помилок та оптимізацію експорту даних. Проведено рефакторинг публічної частини платформи з переходом на сучасні технології, забезпечено цілодобову доступність системи та безперебійну роботу сервісів.

Виконано роботи з інтеграції з АІС «ГРК-ВЕБ» у частині оприлюднення бюджетних запитів і паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів державного бюджету. Забезпечено моніторинг використання вебпорталу, аналіз статистики звернень користувачів, а також надано консультаційну та технічну підтримку, опрацьовано понад 200 звернень.

6.4. Єдиний веб-портал використання публічних коштів

Забезпечено стабільну та безперебійну роботу вебпорталу, виконання регламентних процедур щодо оновлення сертифікатів акредитованих центрів сертифікації ключів, моніторинг працездатності системи та оптимізацію процесів електронного підписання. Реалізовано оновлення функціоналу відповідно до змін законодавства, впроваджено нові вимоги до звітності та сформовано пропозиції щодо реалізації нормативно-правових актів.

Забезпечено відкриття звітних періодів для розпорядників і одержувачів публічних коштів за всі квартали 2024–2025 років, виконано доопрацювання функціоналу службових кабінетів, оптимізовано пошук, фільтрацію, обмін даними, реалізовано інтеграцію з системою Prozorro та іншими інформаційними ресурсами Міністерства фінансів України. Проведено оновлення інструкцій, створено відеоматеріали для користувачів, виконано адміністрування системи, оптимізацію бази даних, оновлення довідників та форм звітності, а також забезпечено відповідність вимогам стандарту доступності ДСТУ EN 301 549:2022.

Забезпечено цілодобову доступність вебпорталу, стабільну роботу сервісів пошуку та вивантаження даних, а також надано консультаційну і технічну підтримку користувачам, у межах якої опрацьовано понад 6 тис. звернень.

6.5. Інформаційної системи «Публічні реєстри» - оновлена інформація щодо проєктів, статистики та новин, на виконання настанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2024 №422 державна установа «Відкриті публічні фінанси» призупинила оновлення даних. Додано повідомлення про обмеження відкритого доступу у період воєнного стану, згідно пункту 5 Постанови Кабінету міністрів України від 27.01.2016 №70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями».

6.6. Інформаційно-аналітична система «Управління державним боргом»:

Забезпечено реєстрацію та технічну підтримку користувачів системи «Управління державним боргом» та Державної казначейської служби України, опрацьовано 65 заявок, проведено навчання працівників, моніторинг роботи системи та автентифікацію користувачів з використанням кваліфікованого електронного підпису. Вдосконалено алгоритми нарахування відсотків, розрахунку валютно-фінансових умов, пені та графіку платежів, а також функції копіювання платежів і формування звітності; проведено редизайн форм і звітів, оптимізовано обробку даних, впроваджено аналітичні інструменти для контролю стану державного боргу. Виконано інтеграцію з порталом Трансакції, системою Prozorro та іншими інформаційними системами Міністерства фінансів України, налаштовано автоматичне оновлення довідників і забезпечено цілодобову доступність системи. Оновлено та створено інструкції користувача і адміністратора, реалізовано завантаження 100% наборів даних до Сховища аналітичних даних та довідників, проведено уніфікацію даних з різних джерел, розроблено інтерфейси для експорту та інтеграції даних, забезпечено достовірність та актуальність інформації, а також моніторинг та адміністрування системи. Впроваджено підсистему «Аукціони з розміщення та обміну облігацій внутрішніх державних позик», налаштовано підключення Державної казначейської служби України через Національну систему конфіденційного зв’язку, здійснено технічний захист інформації та модернізацію програмного забезпечення для підвищення ефективності обміну фінансовими даними.

6.7. Програмне забезпечення «Підсистема «Сховище аналітичних даних та довідників» інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет»:

Створено об’єкти та набори даних для щомісячного, квартального та річного завантаження, включно з довідниками організаційних форм та валют, внесено зміни у структури наборів даних і забезпечено адміністрування завантажень через сервіс інформаційної взаємодії. Завантажено 100% даних ДКСУ, перезавантажено 2 набори на її вимогу, забезпечено ведення метаданих Сховища, моніторинг завантажень та автоматичне оновлення довідників із впровадженням атрибута «Джерело даних». Створено API для інтеграції з АІС «ГРК-ВЕБ», налаштовано обмін з ІАС «LOGICA», усунено помилки завантаження та вдосконалено обробку даних, забезпечено достовірність, актуальність та цілодобову доступність Сховища, уніфікацію даних з різних джерел, міграцію довідників із веб-порталу публічних коштів та підключення нових джерел для інтеграції паспортів і бюджетних запитів.

6.8. ІТ-система Міністерства фінансів України «Державний бюджет – Мінфін»:

Здійснено актуалізацію ІТ-системи «Державний бюджет – Мінфін», доопрацьовано механізми обміну даними з ДКСУ щодо розпису бюджету та внесено зміни до звітних форм і форм введення даних для щоденного, помісячного та річного контролю видатків і кредитування загального та спеціального фонду. Реалізовано доопрацювання друкованих форм паспортів бюджетних програм, внесено зміни до структури звітів, забезпечено актуалізацію понад 20 основних звітних форм у форматах Excel та PDF. Удосконалено механізми розрахунків розпису бюджету, розпочато реалізацію версійності у модулі внесення змін до Закону про Державний бюджет, актуалізовано звітні форми відповідно до етапів проходження розпису та запитів користувачів, реалізовано масштабні доопрацювання модуля формування проєкту бюджету з механізмом версійності довідників та формування додатків.

6.9. Автоматизована інформаційна система онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету АІС «ГРК-ВЕБ» (АІС «ГРК-ВЕБ»):

Забезпечено супровід та обслуговування АІС «ГРК-ВЕБ», включно з оновленням функціоналу, тестуванням, підтримкою користувачів та підготовкою супровідної документації. Опрацьовано 3898 звернень користувачів, проведено навчання та реєстрацію користувачів у тестовому середовищі.

В тому числі: доопрацьовано модулі «Модуль системи моніторингу зобов'язань (Матриця реформ)» та Інструмент щодо чиселності та обсягів видатків.

Налаштовано та автоматизовано робоче місце «Інформація щодо оплати праці» для різних категорій державних органів, внесено зміни до форм вводу та друкованих форм, а також перероблено алгоритм обрахунку середньої зарплати. Актуалізовано всі звіти щодо фактичних видатків, чисельності працівників, планових та невикористаних асигнувань, включно з обласними, районними та судовими структурами, забезпечено коректне сортування та відображення даних у Excel. Крім того, адаптовано форми звітів до нових вимог 2025 рок для всіх категорій державних органів.

Реалізовано автоматизацію завантаження даних у форматі JSON, оновлено інтерфейси веб- та мобільної версій, впроваджено функціонал звітності та дашбордів, оптимізовано алгоритми опрацювання заходів та змінено статуси виконаних заходів. Забезпечено інтеграцію з внутрішніми системами та передачу даних на сайт «Матриця реформ», реалізовано функції редагування, фільтрування, сповіщень та підтримку користувачів з ролями «Суб’єкт моніторингу», «Координатор» та «Контролер», а також налагоджено обмін даними між ProjectUA, включно з оновленням заходів Плану України та інтеграцією з PowerBI. Здійснено навчання та підтримку користувачів Модуля системи моніторингу зобов'язань (Матриця реформ), опрацьовано 133 звернення та оновлено інструкцію користувача.

6.10. Реєстр заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість:

Забезпечено щоденний моніторинг обміну даними з Державною податковою службою України, Державною казначейською службою та сайтом Міністерства фінансів України, а також надано підтримку користувачів системи. Оновлено кореневі сертифікати Державної податкової служби України та КЕП на мережевому криптомодулі «Гряда», забезпечено безперебійну роботу прикладного програмного інтерфейсу (API) і цілодобову доступність системи.

6.11. Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу:

У рамках адміністрування, супроводження та обслуговування (включно з навчанням користувачів) інформаційно-аналітичних систем Міністерства фінансів України актуалізовано 2 системи: «Модуль системи моніторингу зобов'язань (Матриця реформ)» АІС «ГРК-ВЕБ» у частині доповнення рекомендацій та індикаторів відповідно до переліку, надісланого листом Міністерства фінансів України від 09.06.2025 №20020-03-73/16347, та Інформаційно-аналітичну систему «Управління державним боргом» у частині розширення звітності для Державної казначейської служби України.

7. Забезпечено участь у проєктних заходах з побудови приватної хмари Системи управління державними фінансами, здійснено аналіз технічних вимог та бізнес процесів, надано узагальнені вимоги до середовищ TEST/DEV/STAGE, виконано роботи з інвентаризації та оптимізації розміщення обладнання в центрах обробки даних, а також забезпечено технічну підтримку віртуальної ІТ інфраструктури організацій, розміщених в центрах обробки даних Міністерства фінансів України. Крім того, забезпечено участь у проєктних заходах зі створення операційного центру безпеки (SOC) для моніторингу безпеки мережі та ІТ інфраструктури СУДФ, а також у реалізації заходів Стратегії цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 року № 1467-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2025 № 464-р)».

Забезпечено реалізацію 2 рішень оптимізації та цифровізації ділових процесів СУДФ: у АІС «ГРК-ВЕБ» впроваджено механізм направлення документів до Інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» для їх оприлюднення з проведенням у 2025 році тестування обміну даними щодо публікації Паспорту бюджетної програми, а також розроблено підсистему «Аукціони з розміщення та обміну облігацій внутрішніх державних позик».

Виконано реінжиніринг бізнес-процесів одного суб’єкта СУДФ в рамках реалізації узгодженого технічного рішення з автоматизації отримання Міністерством фінансів України від суб’єктів первинного фінансового моніторингу річної звітності за формою №2-фінмон з урахуванням змін, внесених до наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2022 року №422 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством фінансів України як суб’єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

За результатами роботи у 2025 році забезпечено виконання результативних показників бюджетної програми. Виконання основних заходів, реалізованих в межах виконання завдань бюджетної програми дозволила покращити функціонування інформаційно-аналітичних систем та ІТ-інфраструктури Міністерства фінансів України, забезпечити ефективне адміністрування державних реєстрів, оптимізувати процеси верифікації та моніторингу державних виплат. Завдяки впровадженим заходам підвищено рівень автоматизації, інформаційної безпеки та аналітичної підтримки управлінських рішень.

Бюджетна програма залишається актуальною.

|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |