| Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КВКВК ДБ) |  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Апарат Міністерства фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3501480 |  |  |  |  | 0490 |  | Інформаційне забезпечення системи управління державними фінансами та електронної верифікації і моніторингу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ) |  |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ціль державної політики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прозорі публічні фінанси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Побудова сучасної та ефективної системи управління інформаційними технологіями для забезпечення підтримки і подальшого цифрового розвитку ефективної та прозорої системи управління державними фінансами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечення ІТ послуг СУДФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Забезпечення відкритості та зручності доступу до публічної інформації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Підтримка функціонування програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України та його розвиток. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Виявлення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних інформації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Створення та підтримка функціонування технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Супроводження, експлуатація та обслуговування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу (далі - інформаційно- аналітична платформа). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Забезпечення технічного адміністрування Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість як окремого інформаційного ресурсу та захист інформації Реєстру відповідно до законодавства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48513 |  |  |  |  | 11-03-2026 17:54:24 |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  |  |  | 1 з 20 |  |

| 5. Видатки / надання кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |
| Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  | План | План зі змінами |  | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  |  |  | 113 333,8 | 113 333,8 |  | 112 881,7 | 0,0 | -452,1 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 113 333,8 | 113 333,8 |  | 112 881,7 | 0,0 | -452,1 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Установлення (інсталяція), розробка програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, веб-сторінок/сайтів/порталів), подальше його використання, супроводження та обслуговування ( у тому числі шляхом навчання користувачів), всього |  |  |  |  | 17 378,5 | 17 378,5 |  | 17 254,6 | 0,0 | -123,9 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 17 378,5 | 17 378,5 |  | 17 254,6 | 0,0 | -123,9 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Створення системи технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації, всього |  |  |  |  | 412,2 | 412,2 |  | 112,2 | 0,0 | -300,0 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 412,2 | 412,2 |  | 112,2 | 0,0 | -300,0 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Розроблення аналітичних моделей та налаштування програмного забезпечення для їх функціонування, всього |  |  |  |  | 402,2 | 402,2 |  | 402,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 402,2 | 402,2 |  | 402,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Адміністрування (обслуговування) IT-інфраструктури Міністерства фінансів України, всього |  |  |  |  | 27 849,7 | 27 849,7 |  | 27 841,7 | 0,0 | -8,0 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 27 849,7 | 27 849,7 |  | 27 841,7 | 0,0 | -8,0 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Адміністрування, супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) інформаційно-аналітичних систем Міністерства фінансів України (далі - ІАС Мінфіну), всього |  |  |  |  | 55 252,1 | 55 252,1 |  | 55 232,0 | 0,0 | -20,1 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 55 252,1 | 55 252,1 |  | 55 232,0 | 0,0 | -20,1 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Аналіз технічних вимог та бізнес-аналіз ділових процесів СУДФ, всього |  |  |  |  | 5 728,4 | 5 728,4 |  | 5 728,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 5 728,4 | 5 728,4 |  | 5 728,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48513 |  |  | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  |  | 2 з 20 |

| Підтримка систем інформаційної безпеки програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України, всього |  |  |  | 6 010,7 | 6 010,7 |  | 6 010,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 6 010,7 | 6 010,7 |  | 6 010,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Організація та проведення підвищення рівня кваліфікації працівників, всього |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 299,9 | 0,0 | -0,1 |  |
| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 299,9 | 0,0 | -0,1 |  |
|  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За бюджетною програмою за КПКВК 3501480 "Інформаційне забезпечення системи управління державними фінансами та електронної верифікації і моніторингу" відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 113 333,8 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення факту від плану зі змінами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Відхилення фактичних витрат за напрямом «Установлення (інсталяція), розробка програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, веб-сторінок/сайтів/порталів), подальше його використання, супроводження та обслуговування (у тому числі шляхом навчання користувачів)» від запланованих пояснюється тим, що по зазначеному напряму використання бюджетних коштів було заплановано придбання моніторів та периферійного комп’ютерного обладнання. Проте зазначене придбання не відбулося у зв’язку з відсутністю тендерних пропозицій, які б повною мірою відповідали б встановленим технічним вимогам. У результаті виникла економія коштів у розмірі 116,6 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крім того, під час проведення закупівлі послуг з постачання примірників комп’ютерної програми Cisco Duo Essentials Edition через систему державних закупівель «ProZorro» вартість закупівлі була знижена, що призвело до економії коштів у розмірі 7,3 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Відхилення фактичних витрат за напрямом «Створення системи технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації» пояснюється тим, що на 2025 рік були заплановані кошти на проведення додаткової державної експертизи побудованої КСЗІ інформаційно-аналітичної платформи, яка відповідно до рішення експертної ради з питань державної експертизи у сфері технічного захисту інформації (протокол № 07-2022 від 15.03.2022) та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» має бути проведена протягом шести місяців після припинення воєнного стану в Україні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У зв’язку з продовженням воєнного стану проведення зазначеної експертизи є неможливим, унаслідок чого невикористаний залишок коштів становить 300,0 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Відхилення фактичних витрат за напрямом «Адміністрування (обслуговування) ІТ-інфраструктури Міністерства фінансів України» пояснюється тим, що на 2025 рік по зазначеному напряму використання бюджетних коштів було заплановано придбання послуги з надання права користування (підписки) програмним забезпеченням MobaXterm, проте у зв’язку з тривалістю погоджувальних та організаційних процедур закупівлі зазначене придбання не відбулося, що призвело до економії коштів у розмірі 8,0 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Відхилення фактичних витрат за напрямом «Адміністрування, супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) інформаційно-аналітичних систем Міністерства фінансів України» пояснюється тим, що на 2025 рік по зазначеному напряму було заплановано придбання периферійного комп’ютерного обладнання. Проте зазначене придбання не відбулося у зв’язку з відсутністю тендерних пропозицій, які б повною мірою відповідали б встановленим технічним вимогам . У результаті виникла економія коштів у розмірі 6,8 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крім того, виникла економія у розмірі 13,3 тис. грн. на оплату послуг з перезарядки картриджів, оскільки наявний залишок витратних матеріалів попередніх періодів, дозволив забезпечити безперебійну роботу оргтехніки без додаткових закупівель у поточному році. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Відхилення фактичних витрат за напрямом «Організація та проведення підвищення рівня кваліфікації працівників» виникло внаслідок уточнення фактичної вартості освітніх послуг на момент укладення договору, у зв’язку з чим економія коштів становить 0,1 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48513 |  | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  |  | 3 з 20 |

| 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |
| КЕКВ / ККК |  |  | План |  |  |  |  | План зі змінами |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  |  |  |  |  |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  |  |  | Спеціальний фонд |  |  |  |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд |  |  |  | Загальний фонд |  |  |  |  | Спеціальний фонд |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |
| 2610 |  |  | 113 333,8 |  |  | 0,0 |  | 113 333,8 |  | 0,0 |  |  | 112 881,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | -452,1 |  |  |  |  | 0,0 |
| Всього: |  |  | 113 333,8 |  |  | 0,0 |  | 113 333,8 |  | 0,0 |  |  | 112 881,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | -452,1 |  |  |  |  | 0,0 |
| Кількість змін до плану 5 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою за загальним фондом внесено зміни до плану використання бюджетних коштів відповідно до пункту 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |  |  |  |
| КЕКВ / ККК |  |  |  |  |  |  | Дебіторська заборгованість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на початок звітного року |  | на кінець звітного року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на початок звітного року |  |  |  |  |  | на кінець звітного року |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  |  |  |  |  | з неї прострочена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  |  |  | з неї прострочена |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Результативні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативний показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  | План зі змінами |  |  |  |  | Факт |  |  |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  |  |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Установлення (інсталяція), розробка програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, веб-сторінок/сайтів/порталів), подальше його використання, супроводження та обслуговування ( у тому числі шляхом навчання користувачів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на обробку 1000 записів інформації, що підлягають завантаженню на первинній обробці (гривень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | -0,1 |  |  |  |
| 48513 |  |  |  |  | 11-03-2026 17:54:24 |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  |  |  |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 з 20 |  |

| Кількість автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних суб'єктів надання інформації, з якими забезпечено обмін даними (одиниць) |  |  | 38,0 | 38,0 |  | 38,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середні витрати на установлення (інсталяцію), супроводження та обслуговування підсистеми інформаційно-аналітичної платформи (гривень) |  |  | 1 080 184,6 | 1 080 184,6 |  | 1 072 429,5 | 0,0 | -7 755,1 |  |
| Середні витрати на налаштування та забезпечення обміну інформацією з автоматизованими інформаційними системами, реєстрами, базами даних (гривень) |  |  | 66 597,4 | 66 597,4 |  | 66 150,8 | 0,0 | -446,6 |  |
| Кількість виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат та достовірність звітів про медичні послуги (тис. одиниць) |  |  | 900,0 | 900,0 |  | 2 285,8 | 0,0 | 1 385,8 |  |
| Частка виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання і розмір державних виплат та достовірність звітів про медичні послуги у загальній кількості оброблених записів інформації (відсотків) |  |  | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість завантажених для первинної обробки записів інформації (тис. одиниць) |  |  | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 |  | 3 411 123,9 | 0,0 | 911 123,9 |  |
| Кількість установ, залучених до адміністрування та супроводження інформаційно- аналітичної платформи (одиниць) |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість підсистем інформаційно-аналітичної платформи, що підлягають установленню (інсталяції), супроводженню та обслуговуванню (одиниць) |  |  | 13,0 | 13,0 |  | 13,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних (тис. одиниць) |  |  | 3 700,0 | 3 700,0 |  | 9 859,5 | 0,0 | 6 159,5 |  |
| Частка виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних у загальній кількості оброблених записів інформації (відсотків) |  |  | 0,2 | 0,2 |  | 0,3 | 0,0 | 0,1 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З метою реалізації завдань бюджетної програми за напрямом «Установлення (інсталяція), розробка програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, веб-сторінок/сайтів/порталів), подальше його використання, супроводження та обслуговування (у тому числі шляхом навчання користувачів)» у 2025 році забезпечено комплексне супроводження, експлуатацію та розвиток інформаційно-аналітичної платформи. Здійснювалося обслуговування 13 підсистем платформи та підтримувалася інформаційна взаємодія з 38 електронними реєстрами і базами даних суб’єктів надання інформації. У результаті для первинної обробки завантажено 3 411 123,9 тис. записів інформації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розширення переліку джерел отримання даних, зокрема підключення нових державних реєстрів та інформаційних систем, у поєднанні з удосконаленням алгоритмів верифікації та впровадженням додаткових правил контролю, дало змогу підвищити результативність аналітичної обробки. Як наслідок, виявлено 9 859,5 тис. невідповідностей у реєстрах та базах даних і 2 285,8 тис. невідповідностей, що впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також на достовірність звітів про медичні послуги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водночас розвиток функціональних можливостей платформи забезпечувався шляхом системного адміністрування її екосистеми. Продовжено впровадження HashiCorp Vault у процеси безперервної інтеграції та доставки (CI/CD) для централізованого управління секретами та підвищення безпеки DevOps-процесів. Проведено повну міграцію на нову версію GitLab із перенесенням репозитаріїв і CI/CD-процесів, усунено технічні недоліки у розгортанні програмних компонентів. Оновлено операційні системи та програмне забезпечення віртуальних машин, зокрема здійснено перехід на Oracle Linux 9.6, а також оновлено MESOS, NGINX, Zabbix, Grafana, Prometheus, Kibana та Elasticsearch. Забезпечено постійний моніторинг підсистем, адміністрування інфраструктури й контейнерних середовищ, створення аналітичних дашбордів у Kibana для інтеграції з державними органами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паралельно здійснювалася оптимізація та моніторинг баз даних SAP IQ, SAP Adaptive Server Anywhere, MongoDB та PostgreSQL, організовано резервне копіювання і валідацію даних. Створено нові процеси CI/CD для сервісів інформаційної взаємодії з державними органами, переведено сервіси на використання захищених змінних доступу до баз даних, оновлено кваліфіковані електронні підписи та доопрацьовано вебінтерфейс превентивної верифікації. Користувачам надано 474 консультації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подальший розвиток системи забезпечувався через розробку та налаштування алгоритмів верифікації і моніторингу державних виплат та супровід регламентних процесів. Реалізовано створення, тестування та автоматизацію алгоритмів поточної й превентивної верифікації даних, що впливають на визначення права на державні виплати, їх розмір та достовірність звітів про медичні послуги. Алгоритми охоплюють перевірку персональних даних, фактів смерті, виїзду за кордон, дійсності документів, наявності санкцій, відповідності даних щодо нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів, освіти, доходів, працевлаштування, міграційного статусу та статусу внутрішньо переміщених осіб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48513 | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  |  | 5 з 20 |

| Доопрацьовано механізми виявлення подвійних виплат і дублювання інформації, оновлено алгоритми відповідно до змін у формі податкової звітності 4ДФ та структурі даних Державної митної служби України, впроваджено контроль коректності виконання SQL-скриптів у SAP IQ. Забезпечено супровід регламентних процесів, зокрема формування запитів до державних реєстрів, верифікацію даних педагогічних працівників та доопрацювання ретроспективної перевірки даних Реєстру пацієнтів НСЗУ. Одночасно здійснювався контроль синхронізації даних між різними системами керування базами даних і усувалися виявлені помилки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток інформаційної взаємодії з суб’єктами надання інформації забезпечено шляхом модернізації прикладних програмних інтерфейсів для автоматизованого обміну даними через систему електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів та інші канали. Оновлено клієнтські Java-бібліотеки до версії 17.0, модернізовано 15 сервісів, розширено інтеграцію з державними реєстрами та інформаційними системами. Налагоджено постійний моніторинг завантаження даних через Apache NiFi та забезпечено регулярне отримання й обробку інформації від центральних органів виконавчої влади та інших суб’єктів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інформаційно-аналітичне забезпечення включало підготовку та оновлення звітів за результатами перевірки даних електронної системи охорони здоров’я, Реєстру пацієнтів та результатів верифікації державних виплат. Сформовано детальну аналітику щодо чисельності педагогічних працівників у розрізі регіонів і бюджетів, удосконалено формування звітності щодо рекомендацій, на які не надано остаточних відповідей понад 90 днів, та забезпечено автоматизоване формування аналітичних матеріалів за даними ЄДЕБО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників щодо кількості завантажених записів та виявлених невідповідностей від запланованих значень зумовлене розширенням інформаційної взаємодії, початком отримання нових масивів даних і вдосконаленням механізмів аналітичної обробки, що призвело до зростання обсягів обробленої інформації та підвищення результативності виявлення порушень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення середніх витрат на обробку 1 000 записів інформації (план – 0,3 грн, факт – 0,2 грн) пояснюється суттєвим збільшенням фактичного обсягу оброблених даних, що забезпечило ефект масштабу та зниження питомих витрат. Аналогічно, зменшення середніх витрат на налаштування та забезпечення обміну інформацією (план – 66 597,4 грн, факт – 66 150,8 грн), а також на установлення, супроводження та обслуговування підсистем платформи (план – 1 080 184,6 грн, факт – 1 072 429,5 грн) зумовлене оптимізацією витрат і більш раціональним використанням ресурсів у межах затверджених бюджетних призначень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення частки виявлених невідповідностей у загальній кількості оброблених записів (план – 0,2 %, факт – 0,3 %) пов’язане з одночасним зростанням обсягу первинно оброблених даних та впровадженням нових алгоритмів і правил верифікації, що підвищило точність контролю та загальну ефективність функціонування системи електронної верифікації та моніторингу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення системи технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на організацію технічного захисту 1000 записів інформації (гривень) |  |  | 0,2 | 0,2 |  | 0,1 | 0,0 | -0,1 |  |
| Кількість установ, залучених до проведення державної експертизи у сфері технічного захисту інформації (одиниць) |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 | -1,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З метою реалізації завдань бюджетної програми за напрямом «Створення системи технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації» у 2025 році виконано комплекс організаційних і технічних заходів із забезпечення належного рівня захисту інформації інформаційно-аналітичної платформи. Реалізовані заходи дозволили запобігти несанкціонованому доступу до інформаційних ресурсів, їх модифікації або блокуванню та забезпечили стабільне функціонування системи в умовах підвищених кіберризиків. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показника «Кількість установ, залучених до проведення державної експертизи у сфері технічного захисту інформації» від запланованого значення зумовлене тим, що на 2024 рік було передбачено проведення додаткової державної експертизи побудованої комплексної системи захисту інформації інформаційно-аналітичної платформи. Відповідно до рішення експертної ради та з урахуванням нормативних обмежень, така експертиза має бути проведена протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Оскільки воєнний стан у 2025 році продовжено, проведення зазначеної експертизи є неможливим, що і зумовило невиконання запланованого показника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення середніх витрат на організацію технічного захисту інформації у розрахунку на 1 000 записів пояснюється збільшенням фактичного обсягу завантажених для первинної обробки даних порівняно із запланованим, що забезпечило зниження питомих витрат за рахунок ефекту масштабу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроблення аналітичних моделей та налаштування програмного забезпечення для їх функціонування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість розроблених методик верифікації для аналітичних моделей (одиниць) |  |  | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Середні витрати на розробку методики верифікації державних виплат/перевірки достовірності звітів про медичні послуги для аналітичних моделей (гривень) |  |  | 57 457,0 | 57 457,0 |  | 57 457,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48513 | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  |  | 6 з 20 |

| З метою реалізації завдань бюджетної програми за напрямом «Розроблення аналітичних моделей та налаштування програмного забезпечення для їх функціонування» у 2025 році було розроблено 7 методик розробки моделей (алгоритмів) верифікації та моніторингу державних виплат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адміністрування (обслуговування) IT-інфраструктури Міністерства фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тривалість відновлення працездатності інформаційно-комунікаційної системи Мінфіну адміністратором (млн. осіб) |  |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Тривалість створення щоденних резервних копій баз даних (годин) |  |  | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість робочих станцій користувачів, що підлягають адмініструванню (одиниць) |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість центрів обробки даних програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України, що підлягають адмініструванню (одиниць) |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Відсоток опрацювання звернень користувачів програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Забезпечення рівня доступності центрів обробки даних програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України (відсотків) |  |  | 98,0 | 98,0 |  | 98,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З метою реалізації завдань бюджетної програми за напрямом «Адміністрування (обслуговування) ІТ-інфраструктури Міністерства фінансів України» у 2025 році забезпечено комплексну підтримку, моніторинг та розвиток ІТ-інфраструктури Міністерства фінансів України. Упродовж звітного періоду забезпечено безперебійну роботу ключових інформаційних ресурсів, зокрема систем електронного документообігу, бюджетного планування, управління державним боргом, електронної верифікації, аналітичних платформ, державних реєстрів і вебпорталів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністрування здійснювалося щодо 1 500 робочих станцій користувачів із забезпеченням своєчасного оновлення операційних систем та прикладного програмного забезпечення. У межах технічної підтримки встановлено та підключено 129 нових робочих місць, опрацьовано 7 986 звернень користувачів, вирішено 5 694 інциденти, а також забезпечено підтримку у позаробочий час, що дало змогу досягти 100-відсоткового рівня опрацювання звернень. Проведено оновлення операційних систем з Windows 10 до Windows 11 на 1 200 робочих станціях, виконано планові оновлення офісного та спеціалізованого програмного забезпечення, модернізовано 49 персональних комп’ютерів і розширено структуровану кабельну мережу шляхом організації 143 нових точок підключення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паралельно забезпечено стабільне функціонування систем антивірусного захисту: опрацьовано понад 2,5 млн подій моніторингу та проаналізовано 1 546 потенційних загроз. Здійснювалося адміністрування середовища віртуалізації VMware, у межах якого створено 100 нових віртуальних машин, оновлено програмні компоненти та оптимізовано використання ресурсів. Проведено комплексне адміністрування систем керування базами даних Oracle із оновленням версій, резервним копіюванням, міграцією середовищ і відновленням даних, а також забезпечено стабільну роботу серверів на базі операційних систем Windows і Linux із регулярним оновленням та оперативним усуненням інцидентів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Важливою складовою роботи стало адміністрування трьох центрів обробки даних програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України з підтримкою серверної, мережевої та інженерної інфраструктури. Рівень доступності центрів обробки даних забезпечено на рівні 98 відсотків, що відповідає вимогам безперервності функціонування інформаційних систем. Тривалість створення щоденних резервних копій баз даних становила до 12 годин із дотриманням установлених регламентів, а заходи з адміністрування систем резервного копіювання, реплікації та відновлення даних гарантували збереження інформації та стійкість інфраструктури. У разі виникнення критичних збоїв відновлення працездатності інформаційно-комунікаційної системи здійснювалося би відповідно до затверджених планів відновлення та модернізації інфраструктури, з граничним строком до 6 місяців. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крім того, проведено модернізацію серверного обладнання та систем зберігання даних, оновлено прошивки, BIOS і компоненти SAN, усунуто технічні несправності та забезпечено функціонування захищеного міжвідомчого електронного обміну даними шляхом налаштування шлюзів безпечного обміну та інтеграційних сервісів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У сукупності реалізовані заходи забезпечили підвищення надійності, доступності та безпеки ІТ-інфраструктури Міністерства фінансів України, створили належні умови для безперервного функціонування інформаційних систем та підтвердили досягнення встановлених показників результативності бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністрування, супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) інформаційно-аналітичних систем Міністерства фінансів України (далі - ІАС Мінфіну) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, які здійснюють обмін електронними документами з Мінфіном із застосуванням АІС «ГРК-ВЕБ» (одиниць) |  |  | 85,0 | 85,0 |  | 85,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Рівень доступності користувачів до інформаційно-аналітичної системи «Управління державним боргом» (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Питома вага (частка) головних розпорядників коштів, які здійснюють обмін електронними документами з Мінфіном із застосуванням АІС «ГРК-ВЕБ» (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість систем актуалізованих в рамках супроводу ІАС Мінфіну (одиниць) |  |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48513 | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  |  | 7 з 20 |

| Кількість органів місцевого самоврядування підключених до Інформаційно-аналітичної системи управління планування та виконанням місцевих бюджетів "LOGICA" (одиниць) |  |  | 12 100,0 | 12 100,0 |  | 13 393,0 | 0,0 | 1 293,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення рівня функціонування Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість інформаційно-аналітичних систем, що підлягають адмініструванню, супроводженню та обслуговуванню (одиниць) |  |  | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість установ, залучених до адміністрування, супроводження та обслуговування інформаційно-аналітичних систем Міністерства фінансів України (одиниць) |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість електронних кабінетів головних розпорядників коштів державного бюджету, що підтримуються в АІС «ГРК-ВЕБ» (одиниць) |  |  | 85,0 | 85,0 |  | 85,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З метою реалізації завдань бюджетної програми за напрямом «Адміністрування, супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) інформаційно-аналітичних систем Міністерства фінансів України» у 2025 році забезпечено безперебійне функціонування, адміністрування, супроводження та обслуговування 11 інформаційно-аналітичних систем Міністерства фінансів України, а саме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» (далі - ІАС «LOGICA») - адміністровано 13 393 користувачів-органів місцевого самоврядування підключених до неї. Проведено щоденний аналіз журналів імпорту даних від Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України та системи «Прозорий бюджет» (365 перевірок). Забезпечено стабільний обмін даними з іншими інформаційними системами, реалізовано 195 подій інтеграції та автоматизовано щомісячне завантаження ключових наборів даних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуалізовано 67 звітів і 9 журналів відповідно до змін у законодавстві, усунено технічні помилки, удосконалено логічні перевірки, оновлено аналітичні модулі, візуалізації та механізми формування звітності. Запроваджено нові зведені звіти та електронний документообіг із накладанням кваліфікованих електронних підписів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснено 19 оновлень платформи IT-Enterprise, забезпечено контроль працездатності системи ІАС «LOGICA». Надано 157 консультацій розробникам місцевого рівня та 25 – з адміністрування доступів користувачів. Проведено 24 робочі наради з Міністерством фінансів України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізовано нові механізми завантаження даних органами місцевого самоврядування, створено нові форми та зведені звіти щодо розподілу вільних залишків і перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів, а також оновлено форми бюджетних запитів відповідно до чинного законодавства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Автоматизованої інформаційної системи «Держбюджет» (далі - АІС «Держбюджет») - адміністровано 85 розпорядників бюджетних коштів підключених до АІС «Держбюджет». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечено актуалізацію, стабільне функціонування та розвиток АІС «Держбюджет» відповідно до змін нормативно-правової бази та потреб Міністерства фінансів України. Проведено оновлення алгоритмів обробки даних, форм введення та звітності, актуалізовано довідники, удосконалено механізми формування та аналізу бюджетних показників, реалізовано логічний контроль і візуалізацію даних, а також усунено виявлені технічні недоліки. Забезпечено безперебійну роботу підсистем складання проєкту Державного бюджету, розпису та змін до нього, аналізу виконання бюджетів, переходу на новий бюджетний рік і формування звітності. Надано консультаційну та технічну підтримку користувачам, виконано адміністрування робочих місць, налаштування доступів, оновлення програмного забезпечення та інтеграцію з інформаційними ресурсами Державної казначейської служби України. Забезпечено оперативне усунення помилок, стабільну роботу системи та своєчасне формування аналітичної і звітної інформації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Інтегрована інформаційно-аналітична система «Прозорий бюджет»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечено актуалізацію та стабільне функціонування вебпорталу Інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет». Проведено регулярне оновлення показників виконання державного та місцевих бюджетів, даних бюджетного процесу, проєкту Державного бюджету на 2026 рік, а також аналітичних і візуальних матеріалів. Забезпечено підтримку сервісів пошуку та вивантаження даних, прикладного програмного інтерфейсу (API), коректне оприлюднення паспортів бюджетних програм та відповідність мапінгу між бюджетними класифікаціями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізовано функціональні доопрацювання вебпорталу відповідно до вимог Міністерства фінансів України та користувачів, зокрема оновлення розділу «Розпорядники», удосконалення фільтрів, відображення дат реєстрації та виключення, налаштування відображення прогнозів місцевих бюджетів, виправлення технічних помилок та оптимізацію експорту даних. Проведено рефакторинг публічної частини платформи з переходом на сучасні технології, забезпечено цілодобову доступність системи та безперебійну роботу сервісів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконано роботи з інтеграції з АІС «ГРК-ВЕБ» у частині оприлюднення бюджетних запитів і паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів державного бюджету. Забезпечено моніторинг використання вебпорталу, аналіз статистики звернень користувачів, а також надано консультаційну та технічну підтримку, опрацьовано понад 200 звернень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Єдиний веб-портал використання публічних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48513 | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  |  | 8 з 20 |

| Забезпечено стабільну та безперебійну роботу вебпорталу, виконання регламентних процедур щодо оновлення сертифікатів акредитованих центрів сертифікації ключів, моніторинг працездатності системи та оптимізацію процесів електронного підписання. Реалізовано оновлення функціоналу відповідно до змін законодавства, впроваджено нові вимоги до звітності та сформовано пропозиції щодо реалізації нормативно-правових актів. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечено відкриття звітних періодів для розпорядників і одержувачів публічних коштів за всі квартали 2024–2025 років, виконано доопрацювання функціоналу службових кабінетів, оптимізовано пошук, фільтрацію, обмін даними, реалізовано інтеграцію з системою Prozorro та іншими інформаційними ресурсами Міністерства фінансів України. Проведено оновлення інструкцій, створено відеоматеріали для користувачів, виконано адміністрування системи, оптимізацію бази даних, оновлення довідників та форм звітності, а також забезпечено відповідність вимогам стандарту доступності ДСТУ EN 301 549:2022. |  |  |  |  |
| Забезпечено цілодобову доступність вебпорталу, стабільну роботу сервісів пошуку та вивантаження даних, а також надано консультаційну і технічну підтримку користувачам, у межах якої опрацьовано понад 6 тис. звернень. |  |  |  |  |
| 5. Інформаційної системи «Публічні реєстри» - оновлена інформація щодо проєктів, статистики та новин, на виконання настанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2024 №422 державна установа «Відкриті публічні фінанси» призупинила оновлення даних. Додано повідомлення про обмеження відкритого доступу у період воєнного стану, згідно пункту 5 Постанови Кабінету міністрів України від 27.01.2016 №70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями». |  |  |  |  |
| 6. Інформаційно-аналітична система «Управління державним боргом»: |  |  |  |  |
| Забезпечено реєстрацію та технічну підтримку користувачів системи «Управління державним боргом» та Державної казначейської служби України, опрацьовано 65 заявок, проведено навчання працівників, моніторинг роботи системи та автентифікацію користувачів з використанням кваліфікованого електронного підпису. Вдосконалено алгоритми нарахування відсотків, розрахунку валютно-фінансових умов, пені та графіку платежів, а також функції копіювання платежів і формування звітності; проведено редизайн форм і звітів, оптимізовано обробку даних, впроваджено аналітичні інструменти для контролю стану державного боргу. Виконано інтеграцію з порталом Трансакції, системою Prozorro та іншими інформаційними системами Міністерства фінансів України, налаштовано автоматичне оновлення довідників і забезпечено цілодобову доступність системи. Оновлено та створено інструкції користувача і адміністратора, реалізовано завантаження 100% наборів даних до Сховища аналітичних даних та довідників, проведено уніфікацію даних з різних джерел, розроблено інтерфейси для експорту та інтеграції даних, забезпечено достовірність та актуальність інформації, а також моніторинг та адміністрування системи. Впроваджено підсистему «Аукціони з розміщення та обміну облігацій внутрішніх державних позик», налаштовано підключення Державної казначейської служби України через Національну систему конфіденційного зв’язку, здійснено технічний захист інформації та модернізацію програмного забезпечення для підвищення ефективності обміну фінансовими даними. |  |  |  |  |
| 7. Програмне забезпечення «Підсистема «Сховище аналітичних даних та довідників» інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет»: |  |  |  |  |
| Створено об’єкти та набори даних для щомісячного, квартального та річного завантаження, включно з довідниками організаційних форм та валют, внесено зміни у структури наборів даних і забезпечено адміністрування завантажень через сервіс інформаційної взаємодії. Завантажено 100% даних ДКСУ, перезавантажено 2 набори на її вимогу, забезпечено ведення метаданих Сховища, моніторинг завантажень та автоматичне оновлення довідників із впровадженням атрибута «Джерело даних». Створено API для інтеграції з АІС «ГРК-ВЕБ», налаштовано обмін з ІАС «LOGICA», усунено помилки завантаження та вдосконалено обробку даних, забезпечено достовірність, актуальність та цілодобову доступність Сховища, уніфікацію даних з різних джерел, міграцію довідників із веб-порталу публічних коштів та підключення нових джерел для інтеграції паспортів і бюджетних запитів. |  |  |  |  |
| 8. ІТ-система Міністерства фінансів України «Державний бюджет – Мінфін»: |  |  |  |  |
| Здійснено актуалізацію ІТ-системи «Державний бюджет – Мінфін», доопрацьовано механізми обміну даними з ДКСУ щодо розпису бюджету та внесено зміни до звітних форм і форм введення даних для щоденного, помісячного та річного контролю видатків і кредитування загального та спеціального фонду. Реалізовано доопрацювання друкованих форм паспортів бюджетних програм, внесено зміни до структури звітів, забезпечено актуалізацію понад 20 основних звітних форм у форматах Excel та PDF. Удосконалено механізми розрахунків розпису бюджету, розпочато реалізацію версійності у модулі внесення змін до Закону про Державний бюджет, актуалізовано звітні форми відповідно до етапів проходження розпису та запитів користувачів, реалізовано масштабні доопрацювання модуля формування проєкту бюджету з механізмом версійності довідників та формування додатків. |  |  |  |  |
| 9. Автоматизована інформаційна система онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету АІС «ГРК-ВЕБ» (АІС «ГРК-ВЕБ»): |  |  |  |  |
| Забезпечено супровід та обслуговування АІС «ГРК-ВЕБ», включно з оновленням функціоналу, тестуванням, підтримкою користувачів та підготовкою супровідної документації. Опрацьовано 3898 звернень користувачів, проведено навчання та реєстрацію користувачів у тестовому середовищі. |  |  |  |  |
| В тому числі: доопрацьовано модулі «Модуль системи моніторингу зобов'язань (Матриця реформ)» та Інструмент щодо чиселності та обсягів видатків. |  |  |  |  |
| Налаштовано та автоматизовано робоче місце «Інформація щодо оплати праці» для різних категорій державних органів, внесено зміни до форм вводу та друкованих форм, а також перероблено алгоритм обрахунку середньої зарплати. Актуалізовано всі звіти щодо фактичних видатків, чисельності працівників, планових та невикористаних асигнувань, включно з обласними, районними та судовими структурами, забезпечено коректне сортування та відображення даних у Excel. Крім того, адаптовано форми звітів до нових вимог 2025 рок для всіх категорій державних органів. |  |  |  |  |
| 48513 | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 | 9 з 20 |

| Реалізовано автоматизацію завантаження даних у форматі JSON, оновлено інтерфейси веб- та мобільної версій, впроваджено функціонал звітності та дашбордів, оптимізовано алгоритми опрацювання заходів та змінено статуси виконаних заходів. Забезпечено інтеграцію з внутрішніми системами та передачу даних на сайт «Матриця реформ», реалізовано функції редагування, фільтрування, сповіщень та підтримку користувачів з ролями «Суб’єкт моніторингу», «Координатор» та «Контролер», а також налагоджено обмін даними між ProjectUA, включно з оновленням заходів Плану України та інтеграцією з PowerBI. Здійснено навчання та підтримку користувачів Модуля системи моніторингу зобов'язань (Матриця реформ), опрацьовано 133 звернення та оновлено інструкцію користувача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Реєстр заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечено щоденний моніторинг обміну даними з Державною податковою службою України, Державною казначейською службою та сайтом Міністерства фінансів України, а також надано підтримку користувачів системи. Оновлено кореневі сертифікати Державної податкової служби України та КЕП на мережевому криптомодулі «Гряда», забезпечено безперебійну роботу прикладного програмного інтерфейсу (API) і цілодобову доступність системи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечено підготовку та оновлення аналітичних звітів за результатами перевірки даних електронної системи охорони здоров’я, Реєстру пацієнтів та верифікації державних виплат. Сформовано детальну аналітику щодо педагогічних працівників за даними Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту та Єдиної державної електронної бази з питань освіти, включно з розподілом за областями, кодами бюджетів, прифронтовими територіями та показниками перебування за кордоном. Опрацьовано та автоматизовано формування звітів щодо рекомендацій, на які не було отримано відповіді понад 90 днів, із щомісячною підготовкою матеріалів для Міністерства соціальної політики України, Пенсійного фонду України та Державного центру зайнятості. Розроблено автоматизоване формування аналітичних матеріалів за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо працівників і здобувачів освіти, а також підготовлено звіти щодо верифікації інформації у заявах про надання компенсації за пошкоджене чи знищене нерухоме майно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У рамках адміністрування, супроводження та обслуговування (включно з навчанням користувачів) інформаційно-аналітичних систем Міністерства фінансів України актуалізовано 2 системи: «Модуль системи моніторингу зобов'язань (Матриця реформ)» АІС «ГРК-ВЕБ» у частині доповнення рекомендацій та індикаторів відповідно до переліку, надісланого листом Міністерства фінансів України від 09.06.2025 №20020-03-73/16347, та Інформаційно-аналітичну систему «Управління державним боргом» у частині розширення звітності для Державної казначейської служби України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показника «Кількість органів місцевого самоврядування підключених до Інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» пояснюється вдосконаленням та розширенням функціоналу системи, у зв’язку з чим збільшується кількість користувачів Інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз технічних вимог та бізнес-аналіз ділових процесів СУДФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реінжиніринг бізнес-процесів окремих суб’єктів системи управління державними фінансами (одиниць) |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість рішень оптимізації/цифровізації ділових процесів СУДФ (одиниць) |  |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З метою реалізації завдань бюджетної програми за напрямом «Аналіз технічних вимог та бізнес-аналіз ділових процесів СУДФ» у 2025 році було забезпечено участь у проєктних заходах з побудови приватної хмари Системи управління державними фінансами, здійснено аналіз технічних вимог та бізнес процесів, надано узагальнені вимоги до середовищ TEST/DEV/STAGE, виконано роботи з інвентаризації та оптимізації розміщення обладнання в центрах обробки даних, а також забезпечено технічну підтримку віртуальної ІТ інфраструктури організацій, розміщених в центрах обробки даних Міністерства фінансів України. Крім того, забезпечено участь у проєктних заходах зі створення операційного центру безпеки (SOC) для моніторингу безпеки мережі та ІТ інфраструктури СУДФ, а також у реалізації заходів Стратегії цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 № 1467-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2025 № 464-р)». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечено реалізацію 2 рішень оптимізації та цифровізації ділових процесів СУДФ: у АІС «ГРК-ВЕБ» впроваджено механізм направлення документів до Інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» для їх оприлюднення з проведенням у 2025 році тестування обміну даними щодо публікації Паспорту бюджетної програми, а також розроблено підсистему «Аукціони з розміщення та обміну облігацій внутрішніх державних позик». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконано реінжиніринг бізнес-процесів одного суб’єкта СУДФ в рамках реалізації узгодженого технічного рішення з автоматизації отримання Міністерством фінансів України від суб’єктів первинного фінансового моніторингу річної звітності за формою №2-фінмон з урахуванням змін, внесених до наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2022 №422 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством фінансів України як суб’єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка систем інформаційної безпеки програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем захисту програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України, що підлягають адмініструванню (одиниць) |  |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48513 | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  |  | 10 з 20 |

| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З метою реалізації завдань бюджетної програми за напрямом «Підтримка систем інформаційної безпеки програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів» у 2025 році було забезпечено підтримку систем інформаційної безпеки програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечено адміністрування 5 систем інформаційного захисту програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України - Система SIEM, система Zabbix 7, система Akamai, системи захисту на базі програмного забезпечення виробника Cisco, зовнішній захист DDoS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведено комплексний аналіз загроз та інцидентів інформаційної безпеки, отриманих із систем моніторингу та системи керування подіями безпеки Міністерства фінансів України, а також від Оперативного центру реагування на кіберінциденти Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державного центру кіберзахисту та Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України. Заблоковано 12 IP адрес, що здійснювали сканування або атаки на інформаційні ресурси. Опрацьовано матеріали Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України щодо кіберзагроз UAC 0173, UAC 0212, UAC 0200, UAC 0226, UAC 0219, UAC 0001 та UAC 0099, за результатами чого заблоковано шкідливі IP адреси, DNS імена, сигнатури та файли, а ключові індикатори компрометації внесено до бази репутації антивірусу. Опрацьовано шість звітів системи виявлення вразливостей Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та вирішено 54 інциденти, зафіксовані Ситуаційним центром забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснено оновлення та адміністрування системи керування інформаційною безпекою Wazuh, зокрема виконано встановлення нових версій, оновлення компонентів, інтеграцію з платформою MISP, налаштування декодерів, нових джерел даних і дашбордів, а також оптимізацію політик зберігання індексів. Проведено щоденний моніторинг та налаштування системи Zabbix, опрацьовано події моніторингу, додано нові метрики, тригери та журнали подій Active Directory, налаштовано моніторинг широкого спектра серверного та мережевого обладнання, систем резервного копіювання, систем зберігання даних та внутрішніх сервісів. Забезпечено багатоетапні оновлення системи Zabbix до версій від 7.0.8 до 7.0.21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконано адміністрування систем захисту Міністерства фінансів України, включно з блокуванням шкідливих IP адрес у системах DDoS захисту, оновленням конфігурацій Cloud WAF виробника Akamai та оптимізацією DNS записів. Забезпечено постійне оновлення баз даних вразливостей, сигнатур та політик у системах Cisco FirePower, Cisco Secure Network Analytics, Cisco ESA, Cisco WSA, Cisco ISE та Cisco Umbrella, у тому числі встановлення рекомендованих виробником патчів, оновлень та параметрів безпеки. Проведено аналіз антиспам та антивірусних подій, налаштовано журнали авторизації та додаткові механізми контролю кіберзагроз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація та проведення підвищення рівня кваліфікації працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість працівників адміністратора, які потребують підвищення рівня кваліфікації (осіб) |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 61,0 | 0,0 |  | 46,0 |  |
| Середні витрати на оплату послуг з підвищення рівня кваліфікації одного працівника адміністратора (гривень) |  |  |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  | 4 916,4 | 0,0 |  | -15 083,6 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З метою реалізації завдань бюджетної програми за напрямом «Організація та проведення підвищення рівня кваліфікації працівників» у 2025 році забезпечено підвищення рівня кваліфікації 61 працівника шляхом проходження навчання за відповідними освітніми програмами, практикумами та семінарами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показника «Кількість працівників адміністратора, які потребують підвищення рівня кваліфікації» від запланованого зумовлене уточненням потреб у професійному розвитку під час аналізу компетенцій персоналу та необхідністю розширення участі працівників у заходах, передбачених програмою розвитку персоналу на звітний рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показника «Середні витрати на оплату послуг з підвищення рівня кваліфікації одного працівника-адміністратора» пояснюється збільшенням фактичної кількості працівників, які пройшли навчання, порівняно із запланованою. Це забезпечило більш ефективний розподіл загального обсягу видатків між більшою кількістю осіб та, відповідно, призвело до зменшення середніх витрат на одного працівника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів / результативний показник |  |  |  |  | 2024 рік (факт за рік, що передує звітному) |  |  | 2025 рік (факт за звітний рік) |  |  | Відхилення (+/-) |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Установлення (інсталяція), розробка програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, веб-сторінок/сайтів/порталів), подальше його використання, супроводження та обслуговування ( у тому числі шляхом навчання користувачів) (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 14 743,0 |  |  | 17 254,6 |  |  | 2 511,6 |  |  |
| 48513 |  |  | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  |  |  |  | 11 з 20 |

|  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середні витрати на обробку 1000 записів інформації, що підлягають завантаженню на первинній обробці (гривень) |  |  |  | 0,8 |  | 0,2 | -0,6 |  |
| Кількість автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних суб'єктів надання інформації, з якими забезпечено обмін даними (одиниць) |  |  |  | 38,0 |  | 38,0 | 0,0 |  |
| Середні витрати на установлення (інсталяцію), супроводження та обслуговування підсистеми інформаційно-аналітичної платформи (гривень) |  |  |  | 836 538,5 |  | 1 072 429,5 | 235 891,0 |  |
| Середні витрати на налаштування та забезпечення обміну інформацією з автоматизованими інформаційними системами, реєстрами, базами даних (гривень) |  |  |  | 35 757,9 |  | 66 150,8 | 30 392,9 |  |
| Кількість виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат та достовірність звітів про медичні послуги (тис. одиниць) |  |  |  | 1 097,9 |  | 2 285,8 | 1 187,9 |  |
| Частка виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання і розмір державних виплат та достовірність звітів про медичні послуги у загальній кількості оброблених записів інформації (відсотків) |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,0 |  |
| Кількість завантажених для первинної обробки записів інформації (тис. одиниць) |  |  |  | 3 062 586,0 |  | 3 411 123,9 | 348 537,9 |  |
| Кількість установ, залучених до адміністрування та супроводження інформаційно- аналітичної платформи (одиниць) |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 |  |
| Кількість підсистем інформаційно-аналітичної платформи, що підлягають установленню (інсталяції), супроводженню та обслуговуванню (одиниць) |  |  |  | 13,0 |  | 13,0 | 0,0 |  |
| Кількість виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних (тис. одиниць) |  |  |  | 4 080,3 |  | 9 859,5 | 5 779,2 |  |
| Частка виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних у загальній кількості оброблених записів інформації (відсотків) |  |  |  | 0,1 |  | 0,3 | 0,2 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показника «Кількість завантажених для первинної обробки записів інформації» у 2025 році порівняно з 2024 роком пояснюється подальшим розширенням інформаційної взаємодії з державними органами та підключенням нових джерел даних. Зокрема, у 2025 році розпочато отримання інформації від Національної служби здоров’я України з Реєстру пацієнтів, від Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо отримувачів бюджетних субсидій, від Міністерства економіки України щодо отримувачів одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка», від Державної міграційної служби України щодо документів для виїзду на постійне проживання за кордон, а також з Реєстру пошкодженого та знищеного майна щодо заяв про отримання компенсації. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розширення переліку інформаційних ресурсів та збільшення масивів даних, що підлягали обробці, зумовило зростання фактичної кількості завантажених записів у 2025 році порівняно з 2024 роком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показника «Кількість виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних» у 2025 році порівняно з 2024 роком пояснюється розширенням переліку джерел інформації та збільшенням обсягів даних, що підлягали верифікації. У 2025 році було налагоджено отримання нових масивів інформації, зокрема від Національної служби здоров’я України (Реєстр пацієнтів), Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економіки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, а також з Реєстру пошкодженого та знищеного майна та інших інформаційних ресурсів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одночасно здійснювалося подальше вдосконалення алгоритмів верифікації та впровадження нових правил контролю, що підвищило точність виявлення розбіжностей у даних. Сукупність зазначених факторів зумовила зростання кількості встановлених невідповідностей у 2025 році порівняно з 2024 роком, що свідчить про підвищення глибини та результативності аналітичної обробки інформації. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показника «Кількість виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат та достовірність звітів про медичні послуги» у 2025 році порівняно з 2024 роком пояснюється подальшим розширенням інформаційної взаємодії, збільшенням обсягу даних, що підлягали поглибленій аналітичній перевірці, та вдосконаленням механізмів верифікації. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році розпочато отримання нових масивів інформації, зокрема з Реєстру пацієнтів Національної служби здоров’я України, від Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економіки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, а також з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, що суттєво розширило обсяг даних для перевірки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48513 |  | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  | 12 з 20 |

| Одночасно здійснювалося системне вдосконалення алгоритмів верифікації: розроблено та впроваджено 111 нових правил перевірки, спрямованих на більш точне визначення права на отримання державних виплат, коректність розрахунку їх розміру та перевірку достовірності звітів про медичні послуги. Нові правила передбачали перехресну перевірку даних між державними реєстрами, логічний контроль повноти та актуальності інформації, виявлення дублювання, а також аналіз статусів отримувачів, їх доходів, майнового стану та інших критеріїв, що впливають на призначення виплат. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запровадження зазначених заходів підвищило глибину та точність аналітичної обробки інформації, розширило перелік автоматизованих перевірок і, як наслідок, зумовило зростання кількості виявлених невідповідностей у 2025 році порівняно з 2024 роком, що свідчить про підвищення результативності та ефективності функціонування системи електронної верифікації та моніторингу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення середніх витрат на обробку 1 000 записів інформації, що підлягають завантаженню та первинній обробці, пояснюється збільшенням фактичного обсягу завантажених даних порівняно з 2024 роком, а також зменшенням фактичних витрат за піднапрямом «Проведення перевірки відповідності отриманої інформації вимогам технічних протоколів обміну інформації між Міністерством фінансів України та центральними органами виконавчої влади та валідацію даних за встановленими алгоритмами» у межах напряму «Установлення (інсталяція), розробка програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, вебсторінок/сайтів/порталів), подальше його використання, супроводження та обслуговування (у тому числі шляхом навчання користувачів)», що зумовлено виконанням відповідних робіт меншою кількістю працівників порівняно з 2024 роком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення середніх витрат пояснюється тим, що у 2025 році зросли фактичні витрати за піднапрямом «Налаштування та забезпечення обміну інформацією з автоматизованими інформаційними системами, реєстрами, базами даних» у межах напряму «Установлення (інсталяція), розробка програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, вебсторінок/сайтів/порталів), подальше його використання, супроводження та обслуговування (у тому числі шляхом навчання користувачів)», що зумовлено виконанням відповідних робіт більшою кількістю працівників порівняно з 2024 роком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення середніх витрат пояснюється тим, що у 2025 році зросли фактичні видатки за піднапрямами «Супроводження та обслуговування (у тому числі шляхом навчання користувачів) 13 підсистем Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу» та «Розробка інформаційних сервісів» у межах напряму «Установлення (інсталяція), розробка програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, вебсторінок/сайтів/порталів), подальше його використання, супроводження та обслуговування (у тому числі шляхом навчання користувачів)». Зазначене зумовлено розширенням обсягу робіт та залученням більшої кількості працівників порівняно з 2024 роком, що вплинуло на зростання середніх витрат. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення показника «Частка виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних у загальній кількості оброблених записів інформації» у 2025 році порівняно з 2024 роком пояснюється розширенням інформаційної взаємодії з новими державними органами та реєстрами, збільшенням обсягу даних, що підлягали поглибленій аналітичній обробці, а також суттєвим удосконаленням алгоритмів верифікації. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення системи технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 111,3 |  | 112,2 | 0,9 |  |
|  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Середні витрати на організацію технічного захисту 1000 записів інформації (гривень) |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2024 та 2025 роках було заплановано проведення додаткової державної експертизи побудованої КСЗІ Інформаційно-аналітичної платформи, яка має бути проведена протягом шести місяців після закінчення військового стану в Україні. Оскільки військовий стан в Україні продовжено, не можливо провести зазначену експертизу. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроблення аналітичних моделей та налаштування програмного забезпечення для їх функціонування (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 402,2 |  | 402,2 | 0,0 |  |
|  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість розроблених методик верифікації для аналітичних моделей (одиниць) |  |  |  | 7,0 |  | 7,0 | 0,0 |  |
| Середні витрати на розробку методики верифікації державних виплат/перевірки достовірності звітів про медичні послуги для аналітичних моделей (гривень) |  |  |  | 57 457,0 |  | 57 457,0 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністрування (обслуговування) IT-інфраструктури Міністерства фінансів України (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 22 164,9 |  | 27 841,7 | 5 676,8 |  |
|  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Тривалість відновлення працездатності інформаційно-комунікаційної системи Мінфіну адміністратором (млн. осіб) |  |  |  | 0,0 |  | 6,0 | 6,0 |  |
| 48513 |  | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  | 13 з 20 |

| Тривалість створення щоденних резервних копій баз даних (годин) |  |  |  | 0,0 |  | 12,0 | 12,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість робочих станцій користувачів, що підлягають адмініструванню (одиниць) |  |  |  | 1 050,0 |  | 1 500,0 | 450,0 |  |
| Кількість центрів обробки даних програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України, що підлягають адмініструванню (одиниць) |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 | 0,0 |  |
| Відсоток опрацювання звернень користувачів програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України (відсотків) |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |
| Забезпечення рівня доступності центрів обробки даних програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України (відсотків) |  |  |  | 98,0 |  | 98,0 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення показника «Кількість робочих станцій користувачів, що підлягають адмініструванню» у 2025 році порівняно з 2024 роком зумовлено уточненням та збільшенням доведених планових показників у Паспорті бюджетної програми на 2025 рік, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 10.02.2025 № 82. Відповідні зміни передбачали розширення переліку робочих станцій, що підлягають адмініструванню, у зв’язку з розвитком ІТ-інфраструктури та забезпеченням потреб користувачів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністрування, супроводження та обслуговування (у тому числі навчання користувачів) інформаційно-аналітичних систем Міністерства фінансів України (далі - ІАС Мінфіну) (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 28 311,0 |  | 55 232,0 | 26 921,0 |  |
|  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість головних розпорядників бюджетних коштів підключених до АІС "Держбюджет" (одиниць) |  |  |  | 85,0 |  | 0,0 | -85,0 |  |
| Кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, які здійснюють обмін електронними документами з Мінфіном із застосуванням АІС «ГРК-ВЕБ» (одиниць) |  |  |  | 0,0 |  | 85,0 | 85,0 |  |
| Рівень доступності користувачів до інформаційно-аналітичної системи «Управління державним боргом» (відсотків) |  |  |  | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| Питома вага (частка) головних розпорядників коштів, які здійснюють обмін електронними документами з Мінфіном із застосуванням АІС «ГРК-ВЕБ» (відсотків) |  |  |  | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| Кількість систем актуалізованих в рамках супроводу ІАС Мінфіну (одиниць) |  |  |  | 0,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
| Кількість органів місцевого самоврядування підключених до Інформаційно-аналітичної системи управління планування та виконанням місцевих бюджетів "LOGICA" (одиниць) |  |  |  | 10 261,0 |  | 13 393,0 | 3 132,0 |  |
| Забезпечення рівня функціонування Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (відсотків) |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |
| Кількість інформаційно-аналітичних систем, що підлягають адмініструванню, супроводженню та обслуговуванню (одиниць) |  |  |  | 9,0 |  | 11,0 | 2,0 |  |
| Кількість установ, залучених до адміністрування, супроводження та обслуговування інформаційно-аналітичних систем Міністерства фінансів України (одиниць) |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 |  |
| Кількість електронних кабінетів головних розпорядників коштів державного бюджету, що підтримуються в АІС «ГРК-ВЕБ» (одиниць) |  |  |  | 0,0 |  | 85,0 | 85,0 |  |
| Кількість модернізованих в рамках супроводу програмних продуктів інформаційно- аналітичної системи (одиниць) |  |  |  | 2,0 |  | 0,0 | -2,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48513 |  | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  | 14 з 20 |

| Збільшення показника «Кількість інформаційно-аналітичних систем, що підлягають адмініструванню, супроводженню та обслуговуванню» у 2025 році порівняно з 2024 роком зумовлене внесенням змін до Переліку інформаційних ресурсів, систем і реєстрів Міністерства фінансів України, що входять до складу програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.02.2025 № 129 було доповнено зазначений Перелік, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2022 року № 115 (у редакції наказу від 26.02.2024 № 96), що призвело до розширення переліку систем, які підлягають адмініструванню, супроводженню та технічному обслуговуванню у 2025 році. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Збільшення показника у 2025 році порівняно з 2024 роком зумовлене подальшим удосконаленням та розширенням функціональних можливостей Інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA», що забезпечило розширення кола її користувачів та підключення додаткових органів місцевого самоврядування до роботи в системі. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз технічних вимог та бізнес-аналіз ділових процесів СУДФ (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 3 648,4 |  | 5 728,4 | 2 080,0 |  |
|  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Реінжиніринг бізнес-процесів окремих суб’єктів системи управління державними фінансами (одиниць) |  |  |  | 0,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Кількість рішень оптимізації/цифровізації ділових процесів СУДФ (одиниць) |  |  |  | 0,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
| Кількість рішень оптимізації ділових процесів СУДФ, що підлягають реінжинірингу (одиниць) |  |  |  | 2,0 |  | 0,0 | -2,0 |  |
| Кількість технічних специфікацій впровадження Єдиної інформаційно-телекомунікацій системи СУДФ (одиниць) |  |  |  | 1,0 |  | 0,0 | -1,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники "Кількість рішень оптимізації ділових процесів СУДФ, що підлягають реінжинірингу" та "Кількість технічних специфікацій впровадження Єдиної інформаційно-телекомунікацій системи СУДФ" відсутні у 2024 році. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники "Кількість рішень оптимізації/цифровізації ділових процесів СУДФ" та "Реінжиніринг бізнес-процесів окремих суб’єктів системи управління державними фінансами" відсутні у 2025 році. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка систем інформаційної безпеки програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 2 361,0 |  | 6 010,7 | 3 649,7 |  |
|  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість систем захисту програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України, що підлягають адмініструванню (одиниць) |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація та проведення підвищення рівня кваліфікації працівників (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 188,2 |  | 299,9 | 111,7 |  |
|  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість працівників адміністратора, які потребують підвищення рівня кваліфікації (осіб) |  |  |  | 17,0 |  | 61,0 | 44,0 |  |
| Середні витрати на оплату послуг з підвищення рівня кваліфікації одного працівника адміністратора (гривень) |  |  |  | 11 070,6 |  | 4 916,4 | -6 154,2 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення показника «Кількість працівників адміністратора, які потребують підвищення рівня кваліфікації» у 2025 році порівняно з 2024 роком зумовлене уточненням фактичних потреб у професійному розвитку персоналу за результатами проведеного аналізу компетенцій, а також розширенням переліку завдань і функціональних обов’язків працівників. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміна показника «Середні витрати на оплату послуг з підвищення рівня кваліфікації одного фахівця» у 2025 році зумовлена збільшенням кількості працівників-адміністраторів, які потребували та фактично пройшли підвищення кваліфікації. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48513 |  | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  | 15 з 20 |

| Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мету та основні завдання бюджетної програми у 2025 році загалом досягнуто. Забезпечено супроводження та обслуговування 13 підсистем інформаційно-аналітичної платформи, організовано обмін інформацією з 38 електронними реєстрами та базами даних, завантажено 3 411 123,9 тис. записів для первинної обробки, підвищено якість верифікації та забезпечено виявлення 9 859,5 тис. невідповідностей у реєстрах та базах даних і 2 285,8 тис. невідповідностей, що впливають на право та розмір державних виплат і достовірність звітів про медичні послуги. Підтримано безперебійну роботу ІТ-інфраструктури Мінфіну, забезпечено функціонування та розвиток інформаційно-аналітичних систем, реалізовано рішення з оптимізації/цифровізації процесів СУДФ, проведено реінжиніринг бізнес-процесів одного суб’єкта СУДФ у частині автоматизації отримання звітності за формою №2-фінмон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність надання публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація бюджетної програми забезпечила стабільне надання публічних послуг у сфері управління державними фінансами та електронної верифікації і моніторингу: підтримано обмін даними з державними органами та реєстрами, забезпечено безперервність роботи інформаційних ресурсів і сервісів, надано консультаційну підтримку користувачам. Зростання обсягу первинних даних та кількості виявлених невідповідностей пов’язане з розширенням переліку джерел інформації та удосконаленням алгоритмів верифікації, що свідчить про підвищення результативності функціонування систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність системи планування показників бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планування показників у цілому було результативним, водночас у 2025 році за окремими показниками зафіксовано відхилення в бік збільшення у зв’язку з розширенням джерел даних і фактичних потреб. Зокрема, фактична кількість працівників-адміністраторів, які потребували підвищення кваліфікації (61 особа при плані 15), виявилася більшою за заплановану через уточнення потреб під час аналізу компетенцій персоналу та необхідність проходження практикумів і семінарів, передбачених програмою розвитку персоналу. Перевиконання показника щодо кількості завантажених записів інформації (3 411 123,9 тис. при плані 2 500 000,0 тис.) та збільшення кількості виявлених невідповідностей (9 859,5 тис. при плані 3 700; 2 285,8 тис. при плані 900,0) зумовлено початком/розширенням отримання інформації з нових джерел (зокрема Реєстр пацієнтів НСЗУ, дані щодо окремих категорій отримувачів виплат, інформація з реєстрів пошкодженого/знищеного майна, дані щодо окремих програм соціальної підтримки) та впровадженням нових правил і удосконаленням алгоритмів верифікації. Відхилення показника щодо кількості органів місцевого самоврядування, підключених до ІАС «LOGICA» (13 393 при плані 12 100), пояснюється вдосконаленням і розширенням функціоналу системи, що сприяло збільшенню кількості користувачів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансова дисципліна дотримана. Касові видатки здійснювалися в межах затверджених бюджетних призначень; протягом року було погоджено 5 довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів, перерозподіл коштів між показниками здійснювався з метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів і не вплинув на загальний обсяг видатків у межах бюджетної програми. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врахування результатів контрольних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За результатами моніторингу виконання завдань та аналізу показників здійснювалося уточнення потреб і пріоритетів, що забезпечило адаптацію заходів програми до фактичних умов та завдань звітного періоду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність системи управління бюджетними коштами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управління бюджетними коштами є ефективним: забезпечено високий рівень освоєння асигнувань, оперативне спрямування ресурсів на пріоритетні напрями, підтримано безперервність роботи критичної ІТ-інфраструктури та інформаційних систем, реалізовано заходи з модернізації, інформаційної безпеки та інтеграційної взаємодії, що підвищило стійкість і результативність функціонування СУДФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація бюджетної програми у 2025 році сприяла досягненню цілей державної політики у сфері управління державними фінансами, цифровізації та підвищення прозорості й керованості бюджетного процесу, а також у сфері електронної верифікації і моніторингу державних виплат. Розширення інформаційної взаємодії з реєстрами та державними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48513 |  |  | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  |  |  | 16 з 20 |

| органами, удосконалення алгоритмів верифікації, розвиток інформаційно-аналітичних інструментів і забезпечення безперебійної роботи систем підвищили якість управлінських рішень, рівень контролю даних та ефективність використання бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми |  |  | Захід |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Супроводження процесу своєчасної доставки, валідації та зберігання структурованих даних, отриманих з різних джерел інформації в цілях верифікації держаних виплат та перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій |  |  | Забезпечення інформаційного обміну інформацією між Мінфіном та Національною службою здоров’я України з метою здійснення перевірки інформації та документів з Реєстру медичних спеціалістів та Реєстру медичних працівників, Реєстру пацієнтів електронної системи охорони здоров’я з використанням з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта». Розробка клієнтської частини для сервісів електронної взаємодії між Мінфіном та Державною податковою службою України, Державною міграційною службою України та іншими суб’єктами надання інформації для здійснення верифікації інформації про нарахування державних виплат. Налаштування правил завантаження та вивантаження даних за умови отримання інформації від нових постачальників даних, внесення змін в процесор завантаження даних за умови отримання нових джерел інформації про отримувачів державних виплат. |  |  |
| 2 | Забезпечення якісного та ефективного процесу верифікації державних виплат |  |  | Розробка та налаштування алгоритмів верифікації з метою удосконалення пошуку невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також невідповідностей у реєстрах та базах даних. |  |  |
| 3 | Забезпечення технічної реалізації процесу перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій |  |  | Розробка та налаштування алгоритмів перевірки інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій з метою удосконалення пошуку невідповідностей, що впливають на достовірность.такої інформації. |  |  |
| 4 | Забезпечення якісного та прозорого процесу моніторингу державних виплат та результатів процесу верифікації державних виплат |  |  | Розробка/вдосконалення алгоритмів моніторингу результатів верифікації державних виплат та опрацювання рекомендацій Міністерства фінансів України органами, що здійснюють державні виплати. Візуалізація результатів верифікації державних виплат та опрацювання рекомендацій Міністерством фінансів України органами, що здійснюють державні виплати (створення дашбордів, презентацій, слайдів за відповідними заявками Мінфіну). |  |  |
| 48513 |  | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 | 17 з 20 |

| 5 | Забезпечення захисту інформації в інформаційно-аналітичній платформі від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї |  |  | Адміністрування облікових записів уповноважених адміністраторів та уповноважених працівників органів, що здійснюють державні виплати. Адміністрування облікових записів працівників Міністерства фінансів України. Забезпечення розмежування прав доступу користувачів інформаційно-аналітичної платформи, відповідно до функціональних обов’язків щодо виконання процесів верифікації та моніторингу державних виплат, перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоров’я (крім інформації про стан здоров’я людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій. Проведення робіт з формування переліку уповноважених працівників територіальних органів що здійснюють державні виплати, які не користувались обліковим записом більше 60 днів для деактивації облікових записів, відповідно до вимог п.7 Порядку доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу органів, що здійснюють державні виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1355. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Забезпечення прозорості державних фінансів |  |  | Забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет». Підвищення рівня обізнаності громадськості про публічні фінанси, посилення співпраці із заінтересованими сторонами. Вдосконалення інструментів контролю та доступу до інформації з управління публічними коштами. Розширення функціоналу Єдиного веб-портал використання публічних коштів - деталізація витрат, інтеграція з іншими державними реєстрами та відкритими база даних. Забезпечення механізму для регулярного оновлення та оприлюднення інформації про виконання бюджету у зручному для аналізу форматі. |  |  |
| 48513 |  | 11-03-2026 17:54:24 | АІС "ГРК" |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 | 18 з 20 |

| 7 | Забезпечення стабільного функціонування та покращення підтримки систем інформаційної безпеки програмно-апаратного комплексу Міністерства фінансів України |  |  |  |  | Планові оновлення й контроль конфігурацій системного та прикладного програмного забезпечення, засобів віртуалізації/контейнеризації, мережевого обладнання, системи збереження даних, серверів і робочих станцій (з мінімізацією простоїв та контролем сумісності). Підтримка й розвиток засобів виявлення/запобігання вторгненням (IDS/IPS) та моніторингу подій безпеки в реальному часі. Розширення та супровід двофакторної аутентифікації для користувачів із доступом до критичних систем; централізований контроль прав доступу, регулярні аудити прав/ролей і повноважень адміністрування, принципи мінімальних привілеїв і розподілу обов’язків. Підтримка засобів антивірусного захисту, політик захисту та процедур обробки спрацювань, із належною фіксацією та аналізом інцидентів. Використання автоматизованих засобів сканування/моніторингу вразливостей і критичних подій. Застосування визначених Міністерства фінансів України кращих практик і вимог інформаційної безпеки під час створення/модернізації програмного забезпечення та компонентів інформаційно-комунікаційної системи: контроль змін, безпечні налаштування, мінімізація поверхні атаки, перевірки перед введенням у продуктів. Підтримка й розвиток засобів криптографічного захисту для автентифікації та шифрування при міжсистемному обміні, з контролем ключів/сертифікатів і параметрів безпеки. Забезпечення резервування даних, періодичне тестове відновлення та перевірка цілісності резервних копій, удосконалення порядку резервування/відновлення відповідно до критичності сервісів. Підтримка та розвиток державній установі «Відкриті публічні фінанси» заходів комплексного захисту державних інформаційних ресурсів (з урахуванням профілів безпеки/вимог відповідності) та впровадження/розвиток системи управління інформаційною безпекою відповідно до ISO/IEC 27001 (політики, ролі, ризики, контрольні заходи, аудит і покращення). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Забезпечення та покращення адміністрування (обслуговування) ІТ-інфраструктури Міністерства фінансів України |  |  |  |  | Оптимізація продуктивності та мережі (балансування навантаження, усунення вузьких місць, підвищення доступності). Системний контроль безпеки (регулярне виявлення вразливостей, періодичні перевірки стійкості). Надійне резервне копіювання і відновлення (автоматизація, георознесення копій між територіально розділеними/рознесеними дата-центрами, тести відновлення). Автоматизація управління ІТ-середовищем (централізоване розгортання, оновлення, стандартизація конфігурацій для серверів і персональних комп’ютерів). Єдиний моніторинг і оперативне виявлення інцидентів (покриття ключових ресурсів/сервісів, зменшення шуму алертів). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Державний секретар |  |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |  |  |
| 48513 |  |  | 11-03-2026 17:54:24 |  | АІС "ГРК" |  |  | 850ede5c-d29d-49da-86ed-6134d96b9d82 |  | 19 з 20 |  |  |  |  |  |  |