Додаток 4

Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Державної митної служби України та її територіальних підрозділів

на основі Багаторічного стратегічного плану електронної митниці ЄС (Multi-annual strategic plan for electronic customs, MASP-C)

Орієнтовна матриця відповідальності створення нових митних електронних систем

RACI – матриця відповідальності створення нових митних електронних систем

Учасники та Ролі:

Держмитслужба – замовник, власник бізнес-результату, держатель системи та володілець інформації в системі.

ДУ «ВПФ» – експерт у сфері інформаційних технологій, розробник/ технічний адміністратор.

Мінфін – міжвідомчий координатор, який визначає стратегічні рамки створення нових митних електронних систем.

Наглядова рада (НР) – міжвідомчий орган моніторингу загального прогресу реалізації проєктів та створення нових митних електронних систем.

- Ініціювання

| Дія | Держмитслужба | ДУ ВПФ | Мінфін | Наглядова рада |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формування бізнес-цілей | R/A | – | C | – |
| Прийняття рішення про старт | R/A | – | І | І |
| Створення робочої групи (РГ) | R | R | R/A | І |
| Опис поточного стану (as-is)4 | R/A | R | C | – |
| Формування цільового стану (to-be)4 | R | R/A | C | – |
| Формування функціональних вимог4 | R/A | R | C | – |
| Формування нефункціональних вимог4 | C | R/A | C | – |
| Погодження технічних вимог робочою групою (РГ)4 | A | A | A | I |
| Затвердження технічних вимог | R | C | R | І |

- Проєктування

2.1. Розроблення технічного завдання

| Дія | Держмитслужба | ДУ ВПФ | Мінфін | Наглядова рада |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка проєкту ТЗ | C | R/A | C | – |
| Погодження ТЗ робочою групою (РГ)4 | C | А | C | I |
| Затвердження ТЗ | R | R/A | C | I |

- Створення та впровадження

3.1. Створення

| Дія | Держмитслужба | ДУ ВПФ | Мінфін | Наглядова рада |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробка програмного забезпечення | C | R/A | C | – |
| Розробка технічної документації до ПЗ | С | R/A | C | – |

3.2. Проведення приймальних випробувань

| Дія | Держмитслужба | ДУ ВПФ | Мінфін | Наглядова рада |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробка програми-методики приймальних випробувань | С | R/A | С | – |
| Узгодження питань та організація проведення тестування на відповідність DG TAXUD | R | І | R/A | І |
| Приймальні випробування (тестове середовище; можуть включати випробування на відповідність DG TAXUD) | R | R/A | С | I |
| Усунення дефектів, управління змінами | С | R/A | I | I |
| Моніторинг результатів приймальних випробувань; оцінка готовності до експлуатації | R/A | С | С | I |
| Проведення дослідної експлуатації | R/A | R/A | I | I |
| Авторизація з безпеки або отримання сертифіката відповідності стандарту інформаційної безпеки щодо систем | R/A | С | I | I |

4. Введення в промислову експлуатацію та розвиток

| Дія | Держмитслужба | ДУ ВПФ | Мінфін | Наглядова рада |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введення в промислову експлуатацію | R/A | R | I | I |
| Експлуатація системи | R/A | – | I | I |
| Технічна підтримка та обслуговування | C | R/A | I | – |

_________________

R – Responsible (Відповідальний за виконання), A – Accountable (Підзвітний/Відповідальний за результат), C – Consulted (Консультований), I – Informed (Поінформований)

В даній орієнтовній матриці не розглядається роль Держмитслужби як розробника та технічного адміністратора митних електронних систем, оскільки у випадку внутрішньої розробки, впровадження та подальшого супроводження системи, відсутня потреба у міжвідомчій матриці відповідальності. Разом з тим, наведена орієнтовна матриця може бути адаптована до внутрішніх процесів та їх учасників

У разі нормативного врегулювання питання щодо визначення/залучення ДУ «ВПФ» як розробника та/або технічного адміністратора нових митних електронних систем

Подальші заходи здійснюються Держмитслужбою, ДУ «ВПФ» і Мінфіном з урахуванням участі в РГ